阿坝汶川白石110kV变电站35kV配套工程（架空、电缆部分）劳务分包

采购编号：scxs20191110

综合竞价采购文件

采 购 人： 四川宏业电力集团有限公司锦隆鑫分公司

采购实施单位：四川鑫森建设工程咨询有限公司

2019年11月

目录

第一章 采购公告	4

第二章 综合竞价须知	5

一、前附表	5

二、应答文件组成	11

三、竞价报价	12

三、应答文件的澄清和补正	12

四、评审办法（详见第三章）	13

五、中选通知	13

六、签订合同	13

七、纪律和监督	14

八、需要补充的其他内容	15

第三章 评审办法	16

一、资格性审查表	16

二、符合性审查表	18

三、商务技术评分表	19

四、价格评分表	20

第四章 合同	21

1.劳务分包人资质情况	22

2.劳务分包工作对象及提供劳务内容	22

3.工期	23

4. 合同价款及结算方式	23

5.工程量的确认	24

6.合同价款预（结）算及支付	24

7.工程质量	25

8.项目经理	26

9.工程承包人义务	26

10.劳务分包人义务	26

11.安全施工与检查	28

12.安全防护	28

13.安全事故处理	28

14.保险	29

15.材料、设备、构配件供应	29

16.施工变更	29

17.施工验收	30

18.违约责任	30

19.争议	31

20.禁止转包或再分包	31

21.不可抗力	31

22.合同解除	32

23.其他条款	33

24.合同生效	33

25.合同份数	33

26. 合同附件	33

第五章 工程量清单	44

第六章 勘察现场	45

第七章 技术标准和要求	46

第八章、应答文件格式	47

一、竞价函	47

二、质量及服务的承诺	48

三、满足信誉要求的承诺	49

四、应答文件真实性及不存在限制参与竞价的承诺	50

五、法定代表人身份证明	51

六、法定代表人授权委托书	53

七、报价一览表	56

八、已标价工程量清单(格式)	57

劳务分项工程量清单与计价表	57

九、项目管理机构	59

（一）分包商项目组管理人员表	59

（二）拟投入本工程特殊工种人员	60

十、竞价应答人基本情况表	61

十一、近年完成的类似项目情况表	62

十二、劳动力计划安排	63

十三、所投项目适用税项和适用税率的声明	64

# 第一章 采购公告

1.采购邀请

四川宏业电力集团有限公司锦隆鑫分公司现对阿坝汶川白石110kV变电站35kV配套工程（架空、电缆部分）劳务分包进行采购，采购文件已在四川电力资源交易平台发布。

2.工程范围：该工程项目施工范围内的铁塔组立、放紧线、OPGW架设及附件安装、电缆及附件安装等相关工作劳务配合。

3. 应答文件的递交

3.1 响应文件递交的截止时间（报价截止时间，下同）：2019年11月13日 17时00分，电子响应文件上传至“四川电力资源交易平台”（www.scprtp.com）。

3.2 未按时上传的应答文件，采购人不予受理。

3.3 开标时间：2019年11月14日 10时00分 。

4．联系方式

4.1四川鑫森建设工程咨询有限公司项目联系方式：李祥美，02885127156

4.2 需求单位联系方式：王蕾蕾, 87320559

2019年11月06日

四川鑫森建设工程咨询有限公司

# 第二章 综合竞价须知

## 一、前附表

| 项号 | 内 容 规 定 采购单位是指发起本次采购的单位，竞价应答人为自愿参与本次采购并报价的单位。 |
| --- | --- |
| 1 | 工程概况 | 该工程项目施工范围内的铁塔组立、放紧线、OPGW架设及附件安装、电缆及附件安装等相关工作劳务配合。 |
|  |  | 建设地点：阿坝州汶川县 |
| 2 | 工程范围 | 该工程项目施工范围内的铁塔组立、放紧线、OPGW架设及附件安装、电缆及附件安装等相关工作劳务配合。 |
| 3 | 工程控制价 | 本项目标段控制价：659000元，含税(9%)，应答人高于该控制价的报价作无效处理;该税率不作为资格和符合性审查的否决条件。 |
| 4 | 计划工期 | 中选通知书发出 (210 ) 日历天 |
| 5 | 质量要求 | 应满足设计要求，达到国家、地方或行业的质量验收标准。(√） 达到国家电网公司优质工程标准。（ ） 要求提供质量及服务承诺（承诺函一） |
| 6 | 应答人资格条件 | 1、中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织。 2、具有独立订立合同的主体资格，并有承担民事责任的能力没有处于被责令停业、账户冻结、财产被接管或破产状态，未处于四川省行政区域内有关行政处罚和投标禁入期。 3、具备年检合格的营业执照。 4、具备有效的安全生产许可证； 5、具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包叁级及以上资质；或输变电工程专业承包叁级及以上资质或劳务资质；并同时具有国家电力监管部门颁发的《承装（修、 试）电力设施许可证》承装五级及以上资质； 6、未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于四川省行政区域及行业内有关处罚期间。财务状况满足工程需要、无拖欠农民工工资问题、与采购单位无未结案的诉讼、纠纷状况。 7、省外企业具有《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》或带二维码的《四川省省外施工、监理入川承揽业务信息录入证》； 8、供货产品品类未在国网（省）公司指定期限和范围内，被取消、暂停中标资格或列入采购黑名单 9、必须满足《川电集体〔2019〕28号 国网四川省电力公司关于发布2019年度集体企业备选分包商和核心分包商名录的通知》文件中“备选分包商名录”的要求 10、满足《国网四川省电力公司关于发布2019年输变电工程核心分包队伍名单的通知》（川电建设〔2019〕198号）文件中“核心分包队伍名单”的要求。 |
| 7 | 竞价有效期 | 90日历天 |
| 8 | 踏勘现场 | 组织踏勘，踏勘时间及联系信息详见第六章 |
| 9 | 报价依据 | 工程量清单 |
| 10 | 报价方式 | 工程量清单报价 |
| 11 | 答疑会议 | 召开（ ） 不召开（ √ ） 竞价应答人在截止时间48小时前以书面形式向代理机构提出需要澄清的问题。代理机构予以答复。在规定时间内不提出澄清则视为完全同意采购文件全部要求。 采购单位定于 年 月 日 时组织答疑会，竞价应答人逾期未达视为放弃答疑，完全同意采购文件全部要求。 联系人： 电话： |
| 12 | 应答文件份数 | 电子应答文件格式为xxx.BBL（文件后缀名为BBL）。 注:使用四川电力资源交易平台电子投标文件编制系统制作 |
| 13 | 应答文件格式 | （1）应答人应按照采购文件格式中的内容进行应答。 （2）应答人可以在格式内容之外另行说明和增加相关内容，作为应答文件的组成部分。另行说明或自行增加的内容、以及按应答文件格式由应答人填写的内容，不得与采购文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。 （3）按应答文件格式由应答人填写的内容，确实没有需要填写的，可以在空格中用“/”标示，也可以不填（空白）。但采购文件中另有规定的从其规定。 （4）应答文件应对采购文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。 （5）供应商应严格按照采购文件“第八章 应答文件格式”填写相关内容。除明确允许供应商可以自行编写的外，不得以“应答文件格式”规定之外的方式填写相关内容。对于没有格式要求的部分，由供应商自行编写。 （6）在编制应答文件时，粘贴图片使用JPG格式的文件（图片保证在粘贴到word文档中100%比例下字体清晰, 如因供应商上传的图片清晰度使评审专家无法辨别、不予认可，由供应商自行承担可能产生的一切后果）。 （7）应答文件全部采用电子文档，必须使用《四川电力资源电子交易平台投标书编制系统》制作，最终导出格式为xxx.BBL的电子应答文件（文件后缀名为BBL）。 （8）如供应商提交的电子应答文件不符合采购文件要求或无法读取导入，其应答文件将不予受理。 注：应答人需承诺对采购文件的技术部分进行全面响应，若与技术条件书有差异，在差异表中表明。 |
| 14 | 应答文件递交 | 截至时间：2019年11月13日 17时00分 电子版竞价应答文件上传至四川电力资源交易服务平台。 注： 在应答文件递交截止时间前，成功上传到四川电力资源交易服务平台、且在规定时间内（投标截止时间后，开标时间前）授权解密的电子应答文件为有效应答文件。 |
| 15 | 评审办法 | 综合评审法 |
| 16 | 签名或盖章要求 | 应答文件必须在《四川电力资源电子交易平台投标书编制系统》中采用天威诚信数字证书和电子印章进行加密，并在电子应答文件封面生成电子印章。 电子应答文件中《授权委托书》和《代理授权书》需加盖公司印章和法人签字后进行原件扫描。 电子应答文件中的营业执照、资质文件、型式试验报告和业绩只需扫描，无需加盖公司印章后扫描。 |
| 17 | 低于成本报价（百分比报价项目不适用） | 低于最高限价的90%，且低于所有不超过控制价的报价的平均值95%的报价应作为低于成本报价，报价作无效处理。 |
| 18 | 合同履行过程中物价波动引起的价格调整 | 不可以调整。在履行合同时，应按照合同约定的单价和价格进行支付，即报价表中标明的单价和价格在合同执行过程中是固定不变的，不因物价波动而调整，风险和收益由竞价应答人自行承担。 |
| 19 | 严禁转包和违法分包 | 严禁转包和违法分包。未经采购单位批准，中选人不得变更项目经理、项目技术负责人。 中选人派驻施工现场的项目经理、项目技术负责人与应答文件承诺不符的，视同转包。 |
| 20 | 增加工程量 的管理 | 双方在合同条款中约定，以约定的结算方式执行。 |
| 21 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，否则报价作无效处理。即： （1）单价和总价都只允许有一个报价，任何有选择和保留的报价将不予接受。 （2）应答文件中竞价申请函的总报价（大写）和报价汇总表中的总价金额，二者应完全一致（按要求小数点后四舍五入的除外），不一致的以单价加总为准，并进行澄清补正。 （3）若存在计算关系错误的，可以进行澄清补正，但必须以应答文件为基础，不接受新的报价。 |
| 22 | 确定中选人 | 采购单位按照评审小组推荐意见确定中选人。 采购单位原则上应当根据评审结果确定排名第一的中选候选人为中选人。排名第一的中标候选人放弃中选、因不可抗力提出不能履行合同的，采购单位可以确定排序次一名的中选候选人为中选人。 |
| 23 | 应答文件的 真实性要求 | 应答人所递交的应答文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。 应答人声明不存在限制投标情形但被发现存在限制投标情形的，构成隐瞒，属于虚假投标行为。要求提供应答文件真实性和不存在限制投标情形的承诺（承诺函三） 如应答文件存在虚假，在评审阶段，评审小组应将该应答文件作无效处理;中选候选人确定后发现的，可以取消中选候选人或中选资格。 |
| 24 | 关于预采购 | 本项目为非预采购项目（ √ ） |
| 25 | 付款方式 | A.分包合同签订开工进场后30日内预付合同价款的30%， B.按照工程进度支付合同价款， C.分包工程竣工验收合格后30日内支付至合同价款的80%， D.分包工程审核结算完后30日内支付至结算价款的100%。 |
| 26 | 采购代理服务费 | 中选单位支付，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980 号）规定下浮，纸质评审报价下浮比率为20％，电子评审报价下浮比率为：中标金额100万以下为20%，100（含）-1000（含）万为25%，1000万以上为30%。 服务类型 中标金 费率 额(万元) 货物招标 服务招标 工程招标 100以下 1.5% 1.5% 1.0% 100-500 1.1% 0.8% 0.7% 500-1000 0.8% 0.45% 0.55% 1000-5000 0.5% 0.25% 0.35% 5000-10000 0.25% 0.1% 0.2% 10000-100000 0.05% 0.05% 0.05% 100000以上 0.01% 0.01% 0.01% 注：1、按本表费率计算的收费为招标代理服务费全过程的收费基准价格。 2、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 |
| 27 | 中选公示 | 采购中选候选人公示期为3个日历日（若最后一天是节假日，则顺延至下一个工作日），参与应答人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在上述期限内以书面形式提出。采购人及相关责任人应当作出答复；作出答复前，应当暂停采购活动： 1、异议不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动。 2、异议成立且影响成交结果的，按照复评后的结果重新推荐中选候选人。 期限内未以书面形式提出的，视为无异议；对于超过上述期限提出的，采购人可不予受理和答复。 公示期（3日）结束后，如无异议，采购单位将履行确定中选人程序，招标代理机构依据定标结果发出结果公告（该公告为告知作用）。 |
| 28 | 中选通知 | 中选单位自采购结果公告之日起3个工作日内领取中选通知书并递交采购代理费，否则，视为放弃中选资格。 |
| 29 | 中选通知领取 | 项目中选通知书由四川鑫森建设工程咨询有限公司（招标代理机构）在公示期结束后，依据定标情况发布，须书面并加盖招标代理机构鲜章。领取地址成都市高新区天府三街新希望国际C1703楼 未盖章的中选通知书，非书面的任意其他形式中选通知书，由他方发布、领取的中选通知书等，都属于无效，不得作为确定中选的法定依据。 |
| 30 | 其他 | 按照四川蜀电集团有限公司文件《蜀电集团关于印发《四川蜀电集团有限公司采购管理办法（试行）》的通知（蜀电（2018）74号）第五章第二节第三十条规定：非招标采购评审过程中，若经评审通过符合性审查的应答人不足2家或不具备竞争性的，采购中止，重新发布采购信息。重新发布采购信息后，只要有应答人通过符合性审查，均按采购文件公布的评审办法完成评审，推荐成交结果。评审过程必须在法律保障下进行，全过程资料应保持完整，一并存档备查。 |
| 注：如采购文件内容与前附表不同，以前附表为准 |

## 二、应答文件组成

应答文件应包括报价部分、资格证明文件部分、商务技术部分三部分，使用《四川电力资源电子交易平台投标书编制系统》进行编制、导出。

（一）报价部分

1、报价一览表

2、已标价工程量清单

（二）资格证明文件部分

1、竞价函；

2、经年检合格的营业执照副本扫描件；

3、法定代表人身份证明书扫描件（附身份证扫描件）；

4、法定代表人授权委托书扫描件（附身份证扫描件）；

5、质量及服务的承诺；

6、满足信誉要求的承诺；

7、应答文件真实性及不存在限制参与竞价的承诺；

8、具备有效的安全生产许可证；

9、具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包叁级及以上资质；或输变电工程专业承包叁级及以上资质或劳务资质；并同时具有国家电力监管部门颁发的《承装（修、 试）电力设施许可证》承装五级及以上资质；

10、省外企业具有《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》或带二维码的《四川省省外施工、监理入川承揽业务信息录入证》；

11、提供本单位出具的所投项目适用税项和适用税率的声明

（三）商务技术部分

1、竞价应答人基本情况表

2、项目管理机构

3、劳动力计划安排

4、施工组织实施方案

5、近年完成的类似项目情况表

6、其他竞价应答人认为需要提供的文件和资料

## 三、竞价报价

本次竞价为一轮报价，即为最终报价。

1、竞价应答人应按 “工程量清单”的要求填写相应表格。

2、采购单位设有最高限价的，应答人的报价不得超过最高限价，最高限价在前附表中载明。

## 三、应答文件的澄清和补正

1、在评审过程中，评审小组可以要求应答人对所提交的应答文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审小组不接受应答人主动提出的澄清、说明或补正。

2 、澄清、说明和补正不得改变应答文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。应答人的书面澄清、说明和补正属于应答文件的组成部分。

3、评审小组对应答人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求应答人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

4、应答文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

## 四、评审办法（详见第三章）

## 五、中选通知

1、预采购项目，中选人根据采购单位通知领取预采购结果通知书。

2、非预采购项目，中选通知及结果通知将通过四川电力资源交易平台发布。纸质版中选通知书在招标代理机构领取。

## 六、签订合同

1、预采购项目具体签约时间由采购单位另行通知。

2、非预采购项目,中选人应当按照中选通知书指定时间、地点与采购单位签订采购合同。采购文件（含有效的补充文件）、中选人的应答文件（含有效的补充文件）及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、中选人发生下列情况之一的，采购单位有权取消其中选资格，并按照《四川蜀电集团有限公司供应商管理办法》进行处理；给采购单位造成损失的，中选人还应予以赔偿。此时，采购单位可以选择排序次一名的中选候选人为中选人或重新组织采购：

（1）因中选人的责任拒绝中选或签订合同；

（2）在领取中选通知书（预采购结果通知书）或签订合同时擅自改变应答文件（含有效的补充文件）及有效承诺文件的；

（3）在提供货物时不满足采购文件要求、验收不通过或货物发生质量问题的。

## 七、纪律和监督

1、对采购单位的纪律要求：

采购单位不得泄漏采购竞价活动中应当保密的情况和资料，不得与应答人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2、对应答人的纪律要求：

应答人不得相互串通竞价或者与采购单位串通竞价，不得向采购单位或者评审小组成员行贿谋取中选，不得以他人名义竞价或者以其他方式弄虚作假骗取中选；应答人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

3、对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对应答文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

4、 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对应答文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

5、 投诉

应答人和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关监督部门投诉。

## 八、需要补充的其他内容

1、应答文件的真实性要求：

应答人所递交的应答文件（包括有关资料、澄清、承诺）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。

2、若应答文件存在虚假，在评审阶段，作为无效应答文件处理；中选确定后发现的，取消中选资格。按照《四川蜀电集团有限供应商管理办法》相关要求对竞价人进行处理。

# 第三章 评审办法

本次评审采用综合评审法。

评审小组对满足采购文件实质要求的应答文件，按照经综合评审得分由高到低的顺序推荐中选候选人。经综合评审得分相等时，报价低的优先；报价也相等的，由采购单位自行确定。采购单位依据评审小组推荐的中选候选人确定中选人。

商务技术评审得分和价格评审计算得分两部分构成，两部分权重分别见对应编列内容，满分100分。

## 一、资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 竞价函； | 符合竞价文件要求 |
| 2 | 经年检合格的营业执照副本扫描件； | 符合竞价文件要求 |
| 3 | 法定代表人身份证明书扫描件（附身份证扫描件）； | 符合竞价文件要求 |
| 4 | 法定代表人授权委托书扫描件（附身份证扫描件）； | 符合竞价文件要求 |
| 5 | 质量及服务的承诺； | 符合竞价文件要求 |
| 6 | 满足信誉要求的承诺； | 符合竞价文件要求 |
| 7 | 应答文件真实性及不存在限制参与竞价的承诺； | 符合竞价文件要求 |
| 8 | 具备有效的安全生产许可证； | 符合竞价文件要求 |
| 9 | 具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包叁级及以上资质；或输变电工程专业承包叁级及以上资质或劳务资质；并同时具有国家电力监管部门颁发的《承装（修、 试）电力设施许可证》承装五级及以上资质； | 符合竞价文件要求 |
| 10 | 省外企业具有《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》或带二维码的《四川省省外施工、监理入川承揽业务信息录入证》； | 符合竞价文件要求 |
| 11 | 提供本单位出具的所投项目适用税项和适用税率的声明 | 符合竞价文件要求 |

## 二、符合性审查表

| 评审类别 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审标准 | 竞价应答人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价（总价与明细汇总不一致的以单价加总为准，明显书写错误澄清补正） |
|  | 备选分包商名录 | 必须满足《川电集体〔2019〕28号 国网四川省电力公司关于发布2019年度集体企业备选分包商和核心分包商名录的通知》文件中“备选分包商名录”的要求 |
| 响应性评审标准 | 应答内容（包括承诺） | 符合采购文件要求 |
|  | 工期 | 符合采购文件要求 |
|  | 已标价工程量清单 | 符合采购文件中“工程量清单”给出的范围及数量以及“说明”中对竞价应答人的要求 |
|  | 工程质量、技术标准和要求 | 符合采购文件要求 |
|  | 竞价有效期 | 符合采购文件要求 |

## 三、商务技术评分表

| 序号 | 评分内容 | 商务评分细则 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员配备 | 项目人员配备合理，满足工程建设需要，得4-6分； 项目人员配备基本合理，基本满足工程建设需要，得1-3分； 项目人员配备不合理，不能满足工程建设需要，得0分。 | 6 |
| 2 | 安全目标与计划安排 | 针对本项目实际情况的安全目标和计划安排很全面、有效，有针对性得4-6分 针对本项目实际情况的安全目标和计划安排较全面、有效，较有针对性得1-3分 针对本项目实际情况的安全目标和计划安排不全面、无针对性0分 | 6 |
| 3 | 质量目标与计划安排 | 质量目标及计划安排很全面、有效，有针对性4-6分 质量目标及计划安排较全面、有效，较有针对性1-3分 质量目标及计划安排不全面，无针对性0分 | 6 |
| 4 | 进度目标与计划安排 | 进度目标及计划安排很全面、有效，有针对性4-6分 进度目标及计划安排较全面、有效，较有针对性1-3分 进度目标及计划安排不全面，无针对性0分 | 6 |
| 5 | 类似工程业绩 | 提供(1 )个(2016)—(2018)年类似业绩(提供合同或签约通知书）得3分。每超过一个业绩，加1分，最高得6分。未提供，得0分。 | 6 |

## 四、价格评分表

| 序号 | 应答人 | 竞价报价（元） | 评审基准价（元） | 价格得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 说明： 1.报价总分70分； 2.评标基准价=经评审合格后的最低价。 3.竞价应答人报价高于基准价：竞价应答人的价格得分=70－70×（某竞价应答人的评标价－基准价）÷基准价。 表中竞价报价和评审基准价均为不含税价。 表中竞价报价和评审基准价均为不含税价。 |

# 第四章 合同

工程劳务分包合同

合同编号：

工程名称：

工程承包人：

劳务分包人：

签订日期：       年   月   日

签订地点：

劳务分包合同

工程承包人：

劳务分包人：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，工程承包人和劳务分包人就工程施工劳务分包事项协商一致，订立本《工程施工劳务分包合同》（以下简称为“劳务分包合同”）。

### 1.劳务分包人资质情况

资质专业及等级：

资质有效期：

安全生产许可证有效期：

其他：建筑总承包叁级、施工劳务不分等级

### 2.劳务分包工作对象及提供劳务内容

工程名称：

工程地点：

分包概况：

提供分包劳务范围及内容：(辅助劳务工作）：

（1）配合  ；

（2）配合  ；

（3）配合  ；

（4）配合工程验收等相关工作；

（5）包括不仅限于以上工作内容。

（6）最终实施的本工程范围及工程名称以施工图为准，所涉及的签证、增量及设计变更部分以施工承包人最终审定为准。

### 3.工期

总日历工作天数为：中选通知书及开工令发出后个日历日。

### 4. 合同价款及结算方式

本工程的合同价款采用以下第   种方式计价。

4.1固定总价

本项目工程固定总价（含税）为人民币¥  （大写），税率  %，其中税金为：  元， 不含税金额为：  元。

4.2可调总价

本项目工程可调总价（含税）暂定为人民币¥           （大写：           ），税率  %，其中税金为：        元， 不含税金额为：        元。最终结算价格按工程承包人最终审定结算金额为准。

4.3固定综合单价

本项目采用固定综合单价模式，合同总价暂定金额为（含税）为人民币¥       （大写：        ），税率%，其中税金为：       元， 不含税金额为：       元。最终合同结算价格按竣工图工程量和综合单价为依据，以工程承包人审定结算金额为准。

如产生工程量清单及双方合同约定范围之外的增项（如守护工作）、签证及设计变更部分，按照以下原则组价：

（1）应答文件报价中只有类似于此工程项目的综合单价，可参照类似的综合单价计算。

（2）应答文件报价中没有适合于此或类似于此工程项目的综合单价，由施工承包人审定金额为准。

### 5.工程量的确认

劳务分包人应将完成的劳务分包工程量报工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人确认，超出设计图纸范围或因劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量。

### 6.合同价款预（结）算及支付

6.1 工程承包人按以下方式支付工程款，劳务分包人应开具符合工程承包人要求的发票，具体支付程序按工程承包人财务管理规定及《四川蜀电集团有限公司分包结算管理办法》执行。

6.2 工程款及质保金按以下方式执行：

6.2.1预付款：合同签订后，工程承包人向劳务分包人支付合同总价款的    %，即         元（预付款总额最高不超过合同总价款的30%）。

6.2.2按进度付款：按照劳务分包人实际完成工作量的进度填报《工程进度报表》，按进度支付。（最高支付比例不得超过合同总价款的   %。支付比例和次数，劳务分包人需提交的资料，应根据实际需要予以明确。）

6.2.3 工程竣工验收合格后，劳务分包人提交承包人要求的工程资料、《分包工程完工验收单》、《分包合同结算确认书》，并经承包人审核通过后，承包人向劳务分包人支付至结算价款的   %。余款    %（0-100%）作为质保金，保修期壹年满后结清剩余质保金（不计息）。

6.2.4 工程变更及其他条款中约定可调整的费用，应按本合同有关规定履行报批审核手续后作为合同价款可同期调整。

6.2.5每次付款前劳务分包人应提交符合工程承包人要求的发票或收据，工程承包人审核无误后支付相应款项。

6.2.6当劳务分包人应向工程承包人支付合同项下的违约金、赔偿金或其他费用时，工程承包人有权从任何一笔应向劳务分包人支付的价款中予以直接扣除。

### 7.工程质量

7.1按照总（分）包合同约定的质量进行施工。

7.2满足设计和验收规范要求，确保工程质量合格（核实）。杜绝重大质量事故和质量管理事故的发生。

7.3劳务分包人必须建立完善的质量保证体系，并设立专（兼）职质检人员，负责工程质量的管理和检查，服从工程承包人在质量方面的统一管理。

7.4劳务分包人必须严格按本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方、行业、国家电网公司颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工，并随时接受工程承包人专业工程师和监理工程师的抽查和重点检查，提供必要的检查条件。

7.5劳务分包人应配合工程承包人做好质量检查、质量评定资料的填写与签认，并服从工程承包人的指导和监督。

7.6劳务分包人如达不到本合同约定的质量要求，工程承包人有权责成劳务分包人进行返工，由此造成的工期及返工损失、业主处罚等由劳务分包人承担。

### 8.项目经理

8.1工程承包人委派的驻工地履行本合同的项目经理    （或项目负责人，下同）。

8.2劳务分包人驻工地履行本合同的分包商项目组编号 ；项目负责人  ，身份证号码，联系电话。

### 9.工程承包人义务

9.1负责工程安全技术交底，安排施工技术档案资料的收集整理及交付验收。

9.2安全技术交底必须形成书面交底记录。交底内容包括但不限于：

(1) 与本工程施工有关的法律法规要求和技术标准、工艺要求、规程规范要求、施工方案及安全、质量保证措施。

(2) 本工程的关键工序、特殊过程、重要环境因素和重大危险源以及控制要求。

9.3按时提供技术资料，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。

9.4按本合同约定，向劳务分包人支付合同价款。

9.5负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

### 10.劳务分包人义务

10.1  严格按照本工程设计图纸、施工与验收规范、有关技术标准要求及工程承包人编制的施工组织设计、作业指导书精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守电力工程建设安全管理制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门或单位对施工现场的管理规定，做到文明施工。承担由于自身责任引起的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、安全文明施工等问题导致的各种经济损失、处罚及其他法律责任。

10.2  按工程承包人要求，按时提交有关工程施工报表、完整的原始施工资料，配合工程承包人做好工程检查验收及交付工作。

10.3  做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因劳务分包人责任发生的毁损，劳务分包人应自行承担由此引起的一切经济损失、各种罚款及相关法律责任。

10.4  妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的图纸、材料、机具、设备及其他设施，因劳务分包人责任造成的毁损应照价赔偿或按双方约定处理。

10.5  劳务分包人必须服从工程承包人转发的工程发包人及监理工程师的指令。

10.6  劳务分包人必须按劳动合同法规定与劳务分包作业人员签订劳动合同，未签订劳动合同的劳务分包作业人员不得进场作业。人员资质

10.7  劳务分包人撤场之前必须将民工费、材料费等外欠款清还完毕，保证不因外欠款问题影响工程承包人施工和损害工程承包人企业信誉，否则工程承包人有权直接扣除劳务分包人本合同款项用于先行代付。

### 11.安全施工与检查

11.1  劳务分包人对其分包作业工作内容的安全负责，做到安全生产、文明施工。分包施工期间，劳务分包单位主要负责人即为安全生产第一责任人，对分包工程的安全生产负主要责任，严格执行安全生产法规，接受工程承包人的安全监督、检查、处罚；设立安全组织机构和专(兼)职安全员，对作业人员进行安全管理、教育。

11.2  劳务分包人应执行国家的法律、法规和政府的有关规定，执行工程承包人对安全和文明施工的有关规定，并承担因劳务分包人原因造成的财产损失和伤亡事故的责任及由此发生的费用。

### 12.安全防护

劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及在临街交通要道以及近电设施附近施工时，必须按规定做好安全防护措施。

### 13.安全事故处理

一旦发生伤亡及其他安全事故，劳务分包人必须立即报告急救机构和工程承包人。劳务分包人应按国家有关法律法规及相关规定做好事故抢险抢救、保护事故现场、妥善做好伤亡人员家属的安抚及善后等事故处理工作。

### 14.保险

14.1  劳务分包人必须为所属劳务作业人员在工作前购买工伤保险和意外伤害保险（费用已计入合同报价）。

14.2  保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少事故造成的损失。

### 15.材料、设备、构配件供应

15.1  工程承包人供应的材料数量按设计施工图数量及定额损耗量计算，劳务分包人施工或保管等原因造成损耗增加，其增加部分由劳务分包人到工程承包人指定地点购买指定的材料，并自行承担费用。

15.2  劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人提供的材料、设备，因保管不善发生毁损、灭失等，劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误及引起的一切经济损失。

### 16.施工变更

16.1  施工中如发生对本合同约定工作范围、内容进行变更，工程承包人项目经理应提前天以书面形式向劳务分包人发出变更通知，并提供变更的相应的技术资料和说明。劳务分包人应按照工程承包人（项目经理)发出的变更通知及有关要求进行施工。

16.2  非劳务分包人原因造成的变更导致工程量变化而引起合同价款及（或）工期变化的，变化部分的价款、工期由双方另行协商确定。

16.3  施工中劳务分包人不得违反设计文件规定和本合同约定擅自变更工程劳务分包施工内容及范围，因劳务分包人擅自变更设计发生的费用及由此导致工程承包人的一切经济损失，由劳务分包人承担，且延误的工期不予顺延。

16.4  因劳务分包人自身原因导致的工程变更、返工及窝工等，劳务分包人无权要求追加合同价款。

### 17.施工验收

劳务分包人应确保所完工程劳务施工工程质量符合施工总（分）包合同和本合同约定的质量标准。发包人或发包委托人或监理进行的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的工程承包人的相关损失。

### 18.违约责任

18.1  当发生下列情况之一时，工程承包人应承担违约责任：

（1）未按照本合同约定支付合同价款；

（2）未履行或未按照合同约定履行合同义务的其他情况。

18.2  当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任：

- 劳务分包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付合同价款    ‰的违约金；

(2）劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，工程承包人可以要求劳务分包人返工，劳务分包人无法完成的，工程承包人可以委派第三方完成，产生的费用由劳务分包人承担。由此给工程承包人造成损失的，劳务分包人应予赔偿，劳务分包人延误的工作时间不予顺延。

（3）劳务分包人未履行或未按约定履行合同的其他义务时，应向工程承包人赔偿因违约给工程承包人造成的经济损失。

18.3 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

### 19.争议

工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行协商或申请相关部门调解，协商或调解不成的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

### 20.禁止转包或再分包

劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包，否则，将承担违约责任或承担相关法律责任。

### 21.不可抗力

21.1  本合同不可抗力的定义与总（分）包合同中的定义相同。

21.2  不可抗力事件发生后，劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，工程承包人应组织劳务分包人采取措施。不可抗力事件结束后48小时内劳务分包人向工程承包人项目经理书面报送损失情况及预计清理和修复的费用。

21.3  因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：

（1）工程承包人自有人员伤亡、自有机械设备损坏及其他财产损失、自身停工损失、以及提供给劳务分包人使用的机械设备损坏，由工程承包人承担；

（2）劳务分包人自有人员伤亡、自有机械设备损坏、按合同约定自行采购或提供的材料及自有的其他财产损失、自身停工损失，由劳务分包人承担；

（3）停工期间，劳务分包人应工程承包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由工程承包人承担；

(4）延误的工作时间相应顺延。

21.4  因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履约方的相应责任。

### 22.合同解除

22.1  因不可抗力或发包人原因造成总（分）包合同无法履行时，经工程承包人通知，双方终止或解除劳务分包合同。工程承包人应支付劳务分包人已完成并验收合格工程量的合同价款。

22.2  因劳务分包人在施工人员数量、能力素质等方面的欠缺，致使工程质量、安全与工期无法达到要求时，工程承包人可以解除劳务分包合同。劳务分包人应在接到解除合同通知后7天内撤离现场。劳务分包人不按要求退场，应承担由此给工程承包人造成经济损失。工程承包人应支付劳务分包人已完成并验收合格工程量的合同价款，未完成或完成未验收合格的不予支付。

22.3  当劳务分包人发生下列情况时，工程承包人有权直接解除劳务分包合同：

(1)因劳务分包人原因造成人身死亡事故、电网事故；

(2)发生群体性打架斗殴、寻衅滋事事件；

(3)发生群体上访不稳定事件；

(4)提供的资料存在重大偏差或有欺诈行为；

(5)违反国家法律法规和劳务分包规定；

(6)严重违约可能导致合同不能继续履行的其他行为。

22.4  合同变更或解除，应经双方协商一致后另行签订书面补充协议。

### 23.其他条款

双方约定的其他事项：

### 24.合同生效

合同订立时间：    年   月   日

合同订立地点：

本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。

### 25.合同份数

本合同4份，工程承包人执2份，劳务分包人执2份，具有同等法律效力。

### 26. 合同附件

附件一：《工程劳务分包安全协议》

附件二：《廉洁协议》

工程承包人：(章) 　                   劳务分包人：(章)

法定代表人                            法定代表人

或委托代理人：                        或委托代理人：

开户银行：    　　　　                开户银行：

帐  号：    　　　　　                帐    号：

邮政编码：          　　              邮政编码：

#### 附件一：

工程劳务分包安全协议

工程承包人：

劳务分包人：

为明确双方的安全责任，保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康，根据国家有关法律法规的有关规定，结合本工程特点，双方在签订工程劳务分包合同的同时，经协商一致，签订本协议。

    - 工程项目

项目名称：

- 项目地址：

- 劳务分包范围：

- 劳务分包形式：

- 合同编号：

- 项目期限：

    - 协议内容

- 安全文明施工目标

(1)不发生人员重伤及以上事故、造成较大影响的人员群体轻伤事件；

(2)不发生因工程建设引起的电网及设备事故；

(3)不发生一般施工机械设备损坏事故；

(4)不发生火灾事故；

(5)不发生环境污染事件；

(6)不发生负主要责任的一般交通事故；

(7)不发生对公司造成影响的安全事件；

(8)达到工程承包人提出的现场安全文明施工要求。

- 双方的安全文明施工权利和义务

- 分包项目按照“先订劳务分包合同和安全协议，后开工”的原则，双方在未签订分包合同和安全协议前，不得以任何理由提前或要求提前开工。

- 建立健全安全生产责任制和现场安全（包括防火）、文明施工管理制度，设置安全管理机构或安全员负责现场安全管理和监督。

- 施工期间，工程承包人指派负责本项目的安全文明施工管理，劳务分包人指派负责本项目的安全文明施工管理，并配备安全监督人员人。

- 按照国家、国家电网公司、建设单位、总包单位有关安全文明施工、环境保护的标准与要求，设置相关的安全文明施工、环保设施、安全标识标牌，双方不得擅自拆除、变动；确需临时拆除、变动的，必须按照规定履行审批手续，采取可靠安全措施后，方可拆除、变动，并及时恢复或重新设置。

- 工程施工中组织开展危险源或危险点分析预控工作，重视对安全问题、事件的原因分析，落实防范措施，防止事故的发生。

- 按规定在施工场所、生活区域配置消防设施和器材，设置消防安全标志和安全通道，并定期组织检验、维修，保障消防设施和器材有效、完好。

- 按照国家有关规定或约定，为各自的员工配备必要的劳动防护用品及合格有效的安全工器具，并监督、教育员工正确使用。

- 施工过程中发生人身伤亡、火灾、机械设备、环境污染、场内交通等事故，双方应尽力组织抢救伤员和保护现场，启动应急预案，按照有关事故报告规定，及时向各自的上级单位、地方安全生产监督和管理部门报告事故情况，协助或组织事故调查，吸取事故教训，做到“四不放过”。

- 因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

- 工程承包人的安全文明施工权利和义务

- 对劳务分包人的安全资质、管理人员及作业人员的安全资格情况进行核查，对核查材料复印件存档保管；劳务分包人资质、资格不符合规定的，有权要求劳务分包人更换人员或终止合同。

- 定期和不定期召开安全工作例会，协调解决现场的安全问题。

- 编制并向劳务分包人书面明确施工方案、作业指导书和安全措施，劳务作业前，组织劳务分包人的负责人、工程技术人员及相关安全人员进行施工作业的安全技术交底，由双方签字确认，并在作业过程中进行指导。临近带电设备作业，落实专人监护。

- 向劳务分包人通报建设单位和工程承包人的安全工作计划和要求、安全事故通报（简报、快报）。

- 组织现场安全监督检查，纠正违章行为，提出整改意见，进行考核扣款。对查出问题整改不力的，可视其严重程度责令其停工整顿直至终止合同。

- 督促劳务分包人落实临时用电方案要求的安全措施、开挖的防坍塌措施、高空作业的防坠落措施、施工区域的隔离措施、临时停止工作的锚固措施等专项安全措施。

- 在劳务作业开始和结束前做好相关单位的交接手续，确认各方交接状态的安全措施。

- 在城镇、交通道路等人员密集区域施工，应编制交通组织方案和安全措施。督促劳务分包人根据方案和措施要求设置全封闭路栏、安全警示、交通指示和夜间警示灯等。

- 严格执行工作票、安全施工作业票、动火工作票制度，负责劳务分包人的办票工作，督促劳务分包人按票执行。

4.劳务分包人的安全文明施工权利和义务

- 劳务分包人进入现场的劳务作业人员应符合国家和地方的有关用工规定，应是劳务分包人企业在册的体检合格人员。

- 参加工程承包人组织的安全工作例会和安全活动，配合工程承包人解决现场的安全生产问题。

- 在劳务作业前，进行危险点分析和预控，由作业负责人对作业班组和全体人员进行安全交底，并经全体人员签字确认后，方可开工。

- 遵守现场安全文明施工管理制度，服从工程承包人、建设单位、监理对现场安全文明施工的管理，配合安全检查（包括建设单位、总包单位的上级单位和主管部门对工程项目的检查），对存在问题组织整改。

- 在工程承包人指定的区域、时间、工作范围内组织施工作业，未经工程承包人许可,不得到其他区域和设备上工作，并采取措施，防止因交叉作业与其他施工单位产生相互影响、对人员造成伤害和对已建成设备设施的损坏。

- 每天由安全人员进行现场安全巡查，检查现场施工人员的行为规范和安全措施落实情况，及时纠正违章、整改安全隐患。

- 严格执行工程承包人现场施工脚手架、跨越架验收检查管理制度，按规定搭设、验收挂牌，每日使用前或定期检查，及时维护。

- 落实本劳务作业相关的防火、防大风、防汛、防坍塌、防冻、防暑、防雷、防雨等安全防范措施。

- 落实工程承包人制定的施工临时用电管理措施，做好临近带电设备以及其他危险区域的隔离防护和专人监护措施。

- 制定自带作业工（机）具、安全工器具的管理措施；对使用的作业工（机）具、安全工器具进行检查、维护，确保合格有效，并教育督促劳务作业人员正确使用、维护作业工（机）具和安全工器具。

- 按约定为作业人员配备合格、规范的劳动防护用品；定期对安全帽、安全带等劳动防护用品进行检验试验和更新；执行电气安全工器具、起重、电动工器具等安全管理措施；教育并监督劳务作业人员正确使用登高工具、防坠装置和个人保安接地线。

- 高处作业应设置作业平台、安全网、水平安全绳、防坠装g置等的安全措施，并采取有效的防止高处落物的安全措施，特别做好孔洞盖板、临边围栏的安全措施。

- 严格按照工程承包人的施工方案）作业指导书和安全技术交底要求，落实开挖的防坍塌措施、施工区域的隔离措施、临时间断工作及未可靠固定的设备须采取锚固、接地等专项安全措施。

- 在可能有感应电压的情况下作业，应保持安全距离，采取有效可靠的接地与防护措施。

- 在电缆层、电缆隧道及GIS 开关室、容器内、密闭空间等区域内工作，应先按规定进行通风、监测有毒有害气体，符合要求后，方可工作。容器、密闭空间内作业过程中应指派专人监护，并有紧急救援措施；施工照明采用相应等级的安全电源，金属容器外壳及容器内使用的电动工器具要有可靠的接地。

- 作业人员进入工井作业前，在开启井盖瞬间应防止有害、有毒、可燃气体突然喷出伤人，开启井盖后应加强通风和监测，必须使用非金属梯子上下工井，工井口应用井圈或护栏，作业人员撤离电缆井或隧道后，应立即盖好井盖，以防意外。

- 现场一旦发生事故，必须立即进行救援，按要求及时报告有关方面，并做好善后处理工作。

- 对工程承包人、监理及上级单位和人员的违反安全生产规定、制度并可能造成安全事故的指令有权拒绝执行，对工程承包人、监理在安全管理工作中存在的问题有权提出意见和改进建议。

5. 安全文明施工考核标准（本条适用于有安全保证金的）

5.1 一旦发生由劳务分包人责任引起的各类伤亡事故、事件及劳务分包人的违章违规、违反本协议条款的行为，劳务分包人必须立即通知工程承包人代表和急救机构，工程承包人代表应按规定向上级安全、建设管理部门报告。劳务分包人应按国家有关法律法规对事故进行处理，并立即开展抢救，妥善做好伤亡人员家属的安抚及善后工作，并支付所涉及劳务作业人员的伤亡补偿、补助、安置、工资等一切费用。工程承包人应为抢救提供必要的条件，其涉及的费用属于劳务分包人责任时由劳务分包人承担，工程承包人不承担任何连带责任。

5.2  涉及安全保证金的条款

5.1.1  同时，工程承包人有权按照保证金扣款标准扣除劳务分包人相应的安全保证金。

5.1.2  工程承包人在支付工程款或竣工结算时，汇总在施工过程中发生的“安全保证金扣款通知单”，对安全保证金进行扣款。

5.1.3  劳务分包人被扣除的安全保证金超出预留金额部分，在工程款中抵扣。

6.需要补充协议内容

    - 附则

  - 本协议约定的各项条款，经双方签字、盖章后生效，作为合同附件具有同等法律效力，并可独立于主合同存在，双方应严格按照本协议规定的各项条款，承担相应的安全文明施工、环境保护管理责任。因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

  - 协议有效期与主合同一致。主合同工期变更，本协议有效期相应变更；合同施工工作内容、范围有变动时，应及时签订补充协议。

  - 本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致，按照国家有关规定执行。其他未尽事宜可另行约定。

  - 本协议一式肆份，工程承包人执贰份，劳务分包人执贰份。双方法人代表或授权委托人签字并加盖双方公章后生效。

工程承包人：(章)                        劳务分包人：(章)

法定代表人：                            法定代表人：

或委托代理人：                          或委托代理人：

年    月    日                      年    月    日

#### 附件二：

廉洁协议

施工承包人（工程承包人）：

劳务分包人（劳务分包人）：

为了在工程建设中防止各种不正当行为的发生，促进本单位的党风廉政建设，根据国家和有关工程承发包和廉政建设的各项规定，特订立如下协议：

一、甲乙双方应当共同自觉遵守国家和关于党风廉政建设的各项规定和关于建设工程承发包的各项规定。

二、工程承包人及其工作人员应做到

（一）工程承包人工作人员（含家属、子女，下同）不得以任何形式向劳务分包人索要赞助和收受回扣等好处费。

（二）工程承包人工作人员应当保持与劳务分包人的正常业务交往，不得接受劳务分包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得向劳务分包人索要（或接受）通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品，不得在劳务分包人报销任何应由单位或个人支付的费用。

（三）工程承包人工作人员不得参加可能影响公正执行公务的宴请和高消费的娱乐活动。

（四）工程承包人工作人员不得要求或者接受劳务分包人为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排，以及出国出境提供方便。

（五）工程承包人工作人员不得以考察、参观等名义参加劳务分包人安排的国内外旅游活动。

（六）工程承包人工作人员不得向劳务分包人介绍家属或亲友从事与工程承包人工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

三、劳务分包人及其工作人员应当做到

（一）劳务分包人应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向工程承包人工作人员（含家属、子女，下同）赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

（二）劳务分包人工作人员不得为谋取私利擅自与工程承包人工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

（三）劳务分包人不得以洽谈业务、签订经济协议等为借口，邀请工程承包人工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐场所。

（四）劳务分包人不得为工程承包人单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品。

四、劳务分包人如发现工程承包人及其工作人员有违反上述协议者，应当向工程承包人领导或者工程承包人上级单位举报，工程承包人不得找任何借口对劳务分包人进行报复或刁难、延误工作。

五、工程承包人发现劳务分包人有违反本协议或者采用不正当的手段贿赂工程承包人工作人员，工程承包人应向劳务分包人上级领导或有关部门举报，由此给工程承包人单位造成的损失均由劳务分包人承担。

六、本协议作为工程承发包协议的附件，经协议双方签署后立即生效。

七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

监督电话：

工程承包人（盖章）：            劳务分包人（盖章）：

法定代表人（签字）：          法定代表人（签字）：

年    月    日            年    月    日

# 第五章 工程量清单

工程名称：阿坝汶川白石110kV变电站35kV配套工程（架空、电缆部分）劳务分包

详见附件

注：1、应答文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

2、分包商所报价格应包括：该项目技术需求中的全部内容以及培训、售后服务、技术支持及其它应有的费用；

3、质保期满后的维护费不在本次合同总价内，该报价作为质保期满后维护合同的签约依据；

4、本劳务报价已包含现场的安全文明施工管理配合、业主要求创优质工程等劳务配合工作。

5、清单所列各项目的劳务配合施工单价是不可变、不可调整部份，是合同签订和工程结算的价格依据。因施工变更增加的工程子项，双方应参照市价进行协商解决。

6、工程量内容详见招标工程量清单文件

# 第六章 勘察现场

采购单位定于发出竞价邀请之日起2日内组织现场查勘，竞价应答人逾期未达视为放弃踏勘现场。

联系人：黄明   电话：13608171009

# 第七章 技术标准和要求

1、按照业主、监理、合同甲方要求及总（分）包合同约定进行；

2、满足设计和验收规范要求，确保工程质量总评为优良。

3、杜绝重大质量事故和质量管理事故的发生。实现零缺陷移交，确保工程达标投产、配合工程承包人争创国网优质工程。

# 第八章、应答文件格式

## 一、竞价函

致：                        （采购单位名称）

1．我方己仔细研究了                     （项目名称）采购文件的全部内容，愿意以人民币（小写）       （大写）        的总报价（含税,税率____）按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2．工期：_____________________________。

3．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销应答文件。

4．如我方中选：

(l）我方承诺在收到签约通知书后，在签约通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本竞价函递交的竞价函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约担保。

(4）我方承诺在采购文件要求的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 竞价有效期____天，完全响应采购文件的技术标准和要求，同意合同条款（其他补充说明）。

6. 我方接受的付款方式：

竞价应答人：

法定代表人或委托代理人：

地址：

网址：

电话：

邮政编码：

年     月      日

## 二、质量及服务的承诺

我方在此声明，我方将按照本次采购的设计要求，提供质量及技术标准达到国家、地方或行业的质量验收规范标准的竞价产品。

关于产品供货、运行无不良记录。

现场及售后服务内容包括：（由应答人自拟）

应答人：

法定代表人或委托代理人：

年    月    日

## 三、满足信誉要求的承诺

我方在此声明，未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于四川省行政区域及行业内有关处罚期间。财务状况满足供货需要、与采购单位无未结案的诉讼、纠纷状况。无拖欠农民工工资问题。分包商项目组织管理人员、作业人员是本单位人员。

应答人：

法定代表人或委托代理人：

年    月    日

## 四、应答文件真实性及不存在限制参与竞价的承诺

我方在此声明，所递交的应答文件（包括资料、澄清、有关证明性材料）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。

经我方认真核查，本竞价应答人不存在相关法律、法规规定的限制参与竞价的任何一种情形。

我方承诺，如存在以上两种虚假投标行为，我方自愿按前附表和其他有关规定承担责任。

应答人：

法定代表人或委托代理人：

年    月    日

## 五、法定代表人身份证明

公司名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年          月         日

姓名：          年龄：         系              （公司名称）的法定代表人。（职务：        电话：                  ）

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件

公司名称：

日期：            年           月          日

附：法定代表人身份证扫描件（正反两面均需扫描）：

法定代表人身份证正面扫描件

法定代表人身份证反面扫描件

## 六、法定代表人授权委托书

本人          （姓名）系              （应答人名称）的法定代表人，现委托本单位人员          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                   （项目名称）文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至工程竣工验收办理结算为止。

代理人无转委托权。

应答人：

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

年     月    日

附：

1、法定代表人身份证扫描件（正反两面均需扫描）：

法定代表人身份证正面扫描件

法定代表人身份证反面扫描件

2、委托代理人身份证扫描件（正反两面均需扫描）

委托代理人身份证正面扫描件

法定代表人身份证反面扫描件

## 七、报价一览表

项目名称        （     采购编号    ）

| 序号 | 项目名称 | 不含税总价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1. 报价币种为人民币报价。

2. 价格表中报价为固定不变价格。

## 八、已标价工程量清单(格式)

| 劳务分项工程量清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称： |  | 标段： |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额：（大写） |

竞价应答人：

法定代表人或其委托代理人：

注：1、应答文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

2、分包商所报价格应包括：该项目技术需求中的全部内容以及培训、售后服务、技术支持、税费及其它应有的费用；

3、质保期满后的维护费不在本次合同总价内，该报价作为质保期满后维护合同的签约依据；

4、本劳务报价已包含现场的安全文明施工管理配合、业主要求创优质工程等劳务配合工作。

5、清单所列各项目的劳务配合施工单价是不可变、不可调整部份，是合同签订和工程结算的价格依据。因施工变更增加的工程子项，双方应参照市价进行协商解决。

## 九、项目管理机构

## （一）分包商项目组管理人员表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 从事类似工作经历、年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |
| 项目组负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术员 |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格填写内容如不实，属于弄虚作假，取消中选资格。

## （二）拟投入本工程特殊工种人员

| 姓 名 | 工 种 | 操作证号 | 从事类似工作经历、年限 |
| --- | --- | --- | --- |

注：表格填写内容如不实，属于弄虚作假，取消中选资格。

## 十、竞价应答人基本情况表

| 竞价应答人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质种类 及等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围备注 |  |
| 备注 |  |

注：竞价应答人基本情况表应附竞价应答人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。相关证明性材料如不实，属于弄虚作假，取消中选资格。

## 十一、近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目所在地 |  |  |  |  |
| 发包人名称 |  |  |  |  |
| 合同价格 |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |  |
| 竣工日期 |  |  |  |  |
| 承担的工作 |  |  |  |  |
| 工程质量 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 项目描述 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：（1）竞价应答人填写的具体年限应与前附表关于业绩的要求一致。

（2）“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书或合同协议书的复印件，具体年份要求见前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。其中，类似项目是依法必须招标的项目，应附中标通知书或合同协议书或工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件；非依法必须招标的项目，可只附合同协议书或工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件。相关证明性材料如不实，属于弄虚作假，取消中选资格。

## 十二、劳动力计划安排

1、人员配备

2、安全目标与计划安排

3、质量目标与计划安排

4、进度目标与计划安排

## 十三、所投项目适用税项和适用税率的声明

（格式自拟）

年  月  日