西藏博物馆改扩建土建工程施工项目

电线电缆采购

招

标

文

件

招 标 人：中国建筑一局（集团）有限公司

招标部门：西藏博物馆改扩建土建工程施工项目部

招标日期：        二〇一九年11月

# 第一章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 招标人 | 名 称：中国建筑一局（集团）有限公司西藏博物馆改扩建土建工程施工项目部 地 址：拉萨市城关区民族路2号 联 系 人：吕阳 电 话：18108097923 |
| 1.2 | 项目名称 | 西藏博物馆改扩建土建工程施工项目部 |
| 1.3 | 建筑面积 | 57869㎡ |
| 1.4 | 建设地点 | 拉萨市城关区民族路2 号 |
| 1.5 | 招标范围 | 电线电缆：包含但不限于施工图纸范围内的电力电缆、电线（低烟无卤电缆及电线、矿物绝缘电缆以及控制电缆）。 |
| 1.6 | 质量要求 | 达到国家工程质量验收合格标准 |
| 1.7 | 投标人提出问题的截止时间 | 2019 年11月 25日 时 00 分 |
|  | 招标人接收疑问的传真号码 及电子邮箱 | 传真号码： 电子邮箱：243500908@qq.com |
| 1.8 | 招标人书面澄清的时间 | 递交投标文件截止之日15天前 |
|  | 澄清文件的电子版文件下载地址 | / |
| 1.9 | 偏离 | √不允许 □允许 |
| 1.10 | 构成招标文件的其他材料 | / |
| 1.11 | 投标人要求澄清 招标文件的截止时间 | 递交投标文件截止之日15天前 |
| 1.12 | 投标截止时间 | 2019年11月30日18时 00分 |
| 1.13 | 投标人确认收到 招标文件澄清的时间 | 收到澄清后24小时内（以发出时间为准） |
| 1.14 | 投标人确认收到 招标文件修改的时间 | 收到修改后24小时内（以发出时间为准） |
| 1.15 | 构成投标文件的其他材料 | / |
| 1.16 | 投标文件编制要求 | 见投标人须知二 |
| 1.17 | 投标有效期 | 递交投标文件截止之日起90天 |
| 1.18 | 是否允许递交备选 投标方案 | √不允许 □允许 |
| 1.19 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本壹份 |
|  | 投标文件电子版文件的份数及要求 | 电子版文件 壹份 |
| 1.20 | 递交投标文件地点 | 拉萨市城关区民族路2 号西藏博物馆改扩建土建工程施工项目部 |
| 1.21 | 是否退还投标文件 | √否 □是 |
| 1.22 | 招标人通知延后 投标截止时间的时间 | 原定投标截止时间 3天前 |
| 1.23 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点: 同递交投标文件地点 |
| 1.25 | 开标程序 | 开标顺序：投标文件递交逆顺序 |
| 1.26 | 是否授权评标委员会 确定中标人 | □是 √否，推荐的中标候选人数：有排序的前1-3名 |
| 1.27 | 更换人员 | 承包人应充分考虑西藏特殊的地理环境，对拟派驻人员是否适应高原气候进行仔细评估。若承包人提出更换项目经理、技术负责人，均须经发包人同意，且每更换一人次需支付伍万元违约金。 |
| 招标文件的最终解释权归招标人所有 |

# 第二章 评标办法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标总报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标总报价接近标底的优先；投标总报价也相等的，由招标人自行确定。

评标办法附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形 式 评 审 标 准 | 投标文件的组成、装订、 数量、密封和标记 | 符合第二章“投标人须知”规定要求（依据开标记录表、监标人和投标人代表签字确认的密封标记情况检查表及投标文件进行评审） |
|  |  | 投标人名称 | 与购买招标文件的单位、营业执照、资质证书、安全生产许可证名称一致（若不一致应提供相关部门的合法批件） |
|  |  | 投标文件的签署及盖章 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合“投标文件格式”的要求，按招标文件规定格式填报了所有相关数据，字迹清晰可辨，并符合招标文件其他规定 |
|  |  | 授权委托书 | 投标文件由委托代理人签署的，应按照招标文件的格式出具授权委托书 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 银行转账账户名称与账号 | 与企业银行账户开户许可证核准的账户名称一致，且账号与投标保证金缴纳凭证上的账号一致 |
|  |  | 其它 | 投标文件未附有招标人不能接受的条件 |
| 2.1.2 | 资格评审标准（在投标人更新有关资料的情况下进行评审） | 营业执照 | 合格/不合格 |
|  |  | 安全生产许可证 | 合格/不合格 |
|  |  | 资质等级 | 合格/不合格 |
|  |  | 信誉 | 合格/不合格 |
|  |  | 其他要求 | 合格/不合格 |
|  |  | 关联企业情形 | 合格/不合格 |
| 2.1.3 | 响 应 性 评 审 标 准 | 投标内容 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  | 工期 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量 |
|  |  | 技术标准和要求 | 主要技术标准和要求符合“技术标准和要求”规定 |
|  |  | 投标报价 | 投标报价不存在明显低于其它投标报价，且未被评标委员会认定低于成本价 |
| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 | 评审 结果 |
| 2.2 | 施工组织设计及技术方案等评审(20分) | 施工方案与技术措施 | 本项内容至少应包含施工总体部署、主要分部工程施工方案、关键工序和复杂环节重难点的分析及相应措施等相关内容，评标委员会根据招标文件要求及本项目特点对各投标文件的施工方案与技术措施进行评审 | 合格/不合格 |
|  |  | 施工进度、质量、安全及环境保护保证措施 | 本项内容至少应包含施工进度计划及保证措施、质量目标、安全目标、环境保护措施等相关内容，评标委员会根据招标文件要求及本项目特点对各投标文件的施工进度计划及保证措施进行评审 | 合格/不合格 |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分80分） | 评分因素 | 分值 |
|  |  | 投标报价 | 投标总价 | 80分 |
| 2.2.2 | 投标报价的偏差率计算 | 偏差率=100% ×（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价 （偏差率保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，评标基准价为标底） |
| 评分因素、分值权重及评分标准 |
| 条款号 | 评分因素 | 分值 权重 | 各评分因素细项 | 分值 | 评分标准 |
| 2.3.1 | 投标报价评分 | 80分 | 投标总价评分 | 80分 | 当有效评标价等于评标基准价时，得80分； 当有效评标价高于评标基准价时，每高出基准价一个百分点扣4分，扣完为止。 当有效评标价低于评标基准价时，每低于基准价一个百分点扣3分，扣完为止。 注：不足一个百分点时，采用内插法计算，分值计算精确到小数点后两位数，第三位四舍五入。 |
| 2.3.2 | 算术性错误的修正原则 | 投标报价有算术错误的评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理： （1）当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时,以文字表示的金额为准； （2）当各细目的合价累计不等于总价时,应以总价为准,将误差分摊到各细目合价,并修正各细目合价； （3）当单价与数量相乘不等于合价时,以合价计算为准,对单价予以修正。 |
| 需补充的其他内容：本次投标项目管理人员不得更换或少于投标人在资格预审申请文件中所报内容。 |
| 评标顺序：（1）形式评审（2）资格评审（3）响应性评审（4）施工组织设计及技术方案等评审（5）投标报价评分。 |

# 第三章 合同条款及格式

发包方（甲方）   中国建筑一局（集团）有限公司

承包方（乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方签订如下合同：

第一条  工程概况

1.1工程名称：  西藏博物馆改扩建土建工程施工项目

1.2工程地点：  拉萨市城关区民族路2 号

1.3承包范围：  电线电缆

1.4承包方式：从下列方式中选择　1.4.1  　作为本合同的承包方式。

1.4.1 固定单价，暂定工程量的承包方式，乙方包材料、包装卸、包工期、包安全、包质量、包检验试验。

1.4.2合同总价包死承包方式，合同总价为包死的综合价格，不再因实际工程量、市场价格变动而调整。总价包含乙方按本分包合同要求全部完成承包范围内工程所需的一切费用。

1.4.3其它：

第二条  合同工期

2.1  开工日期： 2019.11.30 （项目具体开工日期以甲方发出的开工令为准）

2.2  完工日期： 2019.12.31 （“完工日期”是指乙方完成承包范围内工程并经三方（业主、监理单位、甲方）验收合格的日期。）

第三条  质量

本分包工程质量标准：国家验收标准的合格标准。

质量奖项：   /

第四条  工程量计算原则

工程量计算原则：双方协商按以下第   4.2     款执行。

4.1工程量按工程所在地建设工程概预算定额相应子目的工程量计算原则进行确定。

4.2工程量按施工实际数量计算。

4.3其它：

第五条  工程款支付方式

5.1预付款：本工程没有预付款

5.2工程进度款： 每月15日前双方核对上月16日至本月15完成工程量，核对完成后90日内支付已核对完工程量的70%；双方办理完结算后三个月内支付至结算价款的100%。

5.3鉴于目前建筑市场的实际状况，业主可能存在不同程度的拖延工程款支付情形，对此乙方表示愿意和甲方共同承担相应的风险，乙方承诺:对甲方因未收到业主相应款项而未能按时支付本合同工程款的情形，表示同意承担延期收款的风险，乙方因此确认甲方未按月支付，不到甲方每月应付款的 70 % 以下的付款或连续 3 月不支付工程款均不构成违约。

5.4如甲方发生缓付、迟付本合同项下工程款时，乙方在 3 月内均不计取延期利息，亦不向甲方主张支付违约金及赔偿金。

5.5如甲方未能在上述约定的时间内支付相应款项，乙方有权得到未付款额的利息补偿，用于该利息的利率应按中国人民银行发布的同期存款利率计算。

5.6在每月/节点完成验工计价程序后，乙方应在甲方付款前按合同约定付款比例计算的金额，向甲方提供合法的增值税专用发票（包含税务机关代开），并准确填写发票项目。

因乙方发票问题造成甲方增值税抵扣税额损失的，由乙方全额承担，并且按已验工计价金额（含增值税）的5%缴纳违约金。

5.7甲方向乙方支付工程款，乙方不得任意变更单位或委托第三方代为收款。

5.8 乙方属于○一般纳税人（税率   %）  ○小规模纳税人   ○其他

乙方开户银行：

乙方银行账号：

第六条  结算方式及有效性

6.1结算方式：双方协商按以下第  6.1.1  款执行。

6.1.1固定单价，暂定工程量的承包方式：

按合同约定的综合单价乘以现场实际产生的工程量计算原则，确定工程结算价格。

6.1.2合同总价包死承包方式：按合同中约定的合同总价进行结算。

6.1.3其它：

第七条  保修

乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本分包工程质量保修责任。

7.1保修金额：甲方扣除本分包工程结算总价的 / %做为保修金。乙方履行完保修责任后，甲方在保修期满后一个月内无息支付。

7.2保修期限：本分包工程保修期为自工程竣工后保修 / 年。

7.3保修范围：按乙方施工内容，承担保修责任。

7.4保修责任：按国家及行业要求执行。属于乙方保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。发生紧急抢修事故时，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。乙方不在约定期限内派人保修或保修效果达不到甲方要求的，甲方可以委托他人修理。费用从乙方保留金中扣除。乙方确认以下地址能完好准确地收到甲方发出的一切书面通知。

地  址：

收件人：

联系电话：

邮政编码：

第八条  争议解决方法

凡因执行本合同所产生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不成，任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第九条  补充条款

甲方向乙方支付工程款时，乙方需向甲方提供工程所在地增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款。同时，乙方保证所提供发票的真实性，一经发现假发票，除补真票外，并按相关税法规定处以双倍罚款及滞纳金，如因提供虚假发票造成甲方损失的，甲方将永久保留追索损失的权利。

第十条  违约

10.1合同双方任何一方不能全面履行本合同条款，均属违约；违约所造成的损失、后果、责任，概由违约方承担。

10.2除非双方协商终止本合同，违约方承担前述条违约责任、损失后仍需严格履行本合同。

10.3甲乙双方本合同项下形成的或单方认可的债权、债务金额，未经甲方书面同意，转让无效。若因乙方的转让行为给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。

# 招标清单

详见附件《西藏博物馆改扩建土建工程施工项目电线电缆招标清单》

注：投标人报价时可根据实际情况填写费用组成明细。

# 投标文件格式

## 一、投标函

致：        （招标人名称）

1．我方己仔细研究了                     （项目名称）施工招标文件的全部内容（含补遗书第   号至第   号），愿意以人民币（大写）                 （¥       ）的投标总报价，工期        日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到                     。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．我方同意在递交投标文件截止之日起的90天投标有效期内遵守本投标文件的各项承诺。

4．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）             （¥    ）。

5．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力

8.                      （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

## 二、法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓名：      性别：      年龄：      职务：     _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

年    月    日

（二）法定代表人授权委托书

本人      （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                 （项目名称投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：同招标文件规定的投标有效期

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

委托代理人身份证明

投  标  人：                         （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：