长德智能装备产业园项目电缆 采购合同

采购方（甲方）：中国建筑第八工程局有限公司

供应方（乙方）：

签订地点：大连市沙河口区            签订时间：    年  月  日

- 、合同价款：

1、本合同项下货物的品种、数量、金额等详见附件一《材料价格清单》。

2、本合同为固定清单单价合同，合同总价为暂定。本合同价款（含增值税）暂定：    元，其中不含税价款为    元，增值税为    元（发票信息：增值税专用发票，税率 13% ，包含税务机关代开），实际合同价款以最终甲方审计的结算值为准。

备注：

清单中供货数量为暂定数量，具体结算数量以采购方、监理单位及供应方共同验收合格并签字认可的实际供货数量为准。

3、本合同价款为综合单价包干性质，合同单价包括但不限于以下内容：

（1）货物生产、加工、检测、运输、保险、国家及地方规定的任何收费（包括但不限于登记费、手续费）、利润、税金、因要符合政府有关单位规定而必须改善或替换的任何费用、现场指导安装施工、相关配件辅料、材料检验试验费、指导调试费（如果有）和质量保修费等完成本合同工作所需的一切费用。

(2)无论何种理由如材料／设备装置的性能未能符合技术规范中的性能要求，采购方有权要求供应方提供或安装新增加的材料、设备、部件、构件、附件或其它项目以达到指定的要求。供应方应在采购方指定的时间内自费提供这些新增加的材料、设备、部件、构件、附件或其它项目，其中包括但不限于材料/设备费、运费、保险费。

(3)尽管有些部件、构件、附件和配件未单独或整体列明，但均被视为包括在合同单价中。

(4)已充分考虑了施工场地现状、批次多少、批量多少等可能影响合同单价的任何因素。

(5)除供应货物外，供应方还需负责所供应货物的深化设计、指导安装、指导调试、技术协助、培训、质量保修以及其它合同要求供方提供的类似义务，相关费用已经包括在上述合同总价内，采购方无需另行支付。

除合同条件另有说明外，合同单价不得以任何方式调整或变更。合同单价不会因为人工及物料费用、运输费用、汇率及税金、政府收费等之升降而调整。

上述合同总价为暂定总价，合同结算总价以采购方审核并书面确认的结算数量按照综合包干单价计算，并以采购方最终审核并书面确认为准。

# 4、履约保证金

合同签定后3日内，乙方向甲方缴纳  合同额的5%  万元履约保证金（可从三种方式中选择其一：① 提供现金；② 在甲方所欠乙方其它工程的工程款中扣除；③提供银行履约保函）如乙方不按时上交，甲方可拒绝支付工程款，且乙方不得因此停工或要求工程款利息，否则乙方承担因此给甲方造成的所有损失。本合同选择    种方式，乙方工程完工，工程工期、质量、安全均满足甲方要求，由甲方项目部确认后报甲方相关部门签字同意后无息返还乙方保证金。甲方有权就施工期间的违约金、扣款直接从乙方的履约保证金中扣除。

- 、质量要求及标准：

供应方供应的材料质量必须符合现行国家、行业、地方标准和实际施工要求。供应方供应材料的各项性能指标经工程所在地，合格检测机构检验必须合乎国标要求。具体要求详见附件二技术质量标准

第三条、订货、装运及交货：

1、合同生效后，采购方根据施工进度，以供货通知单（格式参考附件三供货通知单）的形式通知供应方一次或分批次供货。供货数量、规格型号以供货通知单内容为准。

如本合同约定的货物需要供应方参考施工图纸及现场的测量尺寸才进行定购或加工，采购方将不负责任何因供方未有查看施工图纸及现场的测量而引致定购数量及尺寸错误或工作中断所产生的费用，该等损失和费用均由供方自行承担。

2、交货地点：按采购方指定施工现场的一个或者多个位置。

3、交货时间：为供应方签确供货通知单后  10  个日历天内。

4、供应方应在合同规定的交货期前  7   个日历天书面通知采购方合同编号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥待运日期。

5、供应方将货物按供货通知单要求运至交货地点，并于到货前24小时将到货名称、型号、数量、外形尺寸、单重及注意事项等，以书面形式通知采购方。若货物中有易燃品或危险品，供应方也须将详细情况通知采购方。

6、货物的包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤，由于包装不当造成货物在运输过程中有任何损坏或丢失，由供应方负责。

7、供应方应办妥设备进入工地以前的一切保险事宜，以保证设备安全到达交货地点。

8、供应方负责将货物运至交货地点，   供应    方负责卸货并承担费用。采购方负责验收后接货、成品照管及场内运输安装，并承担相关责任。

9、货物交接前，供应方应指派专人负责保管、看护，若发生遗失或损坏，应由供应方承担全部责任。

第四条、验收：

1、数量验收：按采购方通知的规格、数量进行清点验收，保证货物随到随验。

2、质量验收：

（1）进行数量验收的同时，采购方按要求进行尺寸和外观质量验收，尺寸和外观质量符合要求方可卸车，否则不得卸车。

（2）在货物符合本合同的一切条款情况下采购方才会接收货物。如果有潜在的缺陷或通过一般的检查不能发现的缺陷，采购方或其它有关方应保留向供应方提出索赔的权力。

（3）无论何时，供应方提供的货物虽经验收，但亦不能免除供应方在本合同内的任何责任。对于货物非外观质量、数量等其它质量瑕疵的，采购方有权在后续调试、试运行及使用过程中就货物质量瑕疵向供应方提出异议。供应方应在采购方提出质量异议后10个日历天内更换合格货物或部件，若供应方无法及时为采购方更换合格货物或部件的，供应方应赔偿采购方因此所受的损失；同时，采购方有权委托第三方更换或提供，由此产生的一切费用由供应方承担。

第五条、样本/样品：

1、订购货物前，供应方要免费提供样本/样品或说明书作审批之用。供应方须把审批合格的样本/样品或说明书存放在工地作为以后验收货物的标准。

2、采购方对任何样本/样品之认可，并不会解除供应方按本合同须履行的责任以及供应方对货物所承担的质量责任。

第六条、技术文件要求：

1、供应方应提供所有货物的产品合格证、原产地证明文件，出厂检验证明等一切有关质量合格证明。

2、供应方须按照合同文件的规定，提交货物的安装图、产品样本、安装说明书, 操作说明书及维修保养说明书（中文，含详细技术参数资料）。

3、供应方需编制操作和维修手册，包括安装和操作程序，零件清单，推荐的备品备件清单，合同要求提供的备品备件清单，维护的程序，维护要求和周期等内容及为达到正确维修和操作的必要资料。

4、若合同文件说明要供应方承担部分或全部的具体设计，则供应方须负责有关设计及提交设计图纸，并确保其设计获得采购方或相关方的批准。

5、供应方在其负责的设计中如有缺陷或不足，无论在何种情况下应负全部责任。

6、供应方应检查所提供的一切资料，包括通过工程竣工使用之全部资料，如发现该等资料中有任何不一致、遗漏或歧义时，应书面通知采购方或其授权单位指出不一致、遗漏或歧义，否则因此造成的损失由供应方承担。

第七条、备品备件

1、供应方应按本合同技术规范要求免费提供备品备件。

2、除提供上述要求的备品备件外，供应方须提供一份建议的备品备件清单，详细列出各项备品备件的数量和价格，并列明其一般的更换率，以供采购方决定是否购买清单内的全部或部份备品备件。供应方须预早提交以上的备品备件供采购方考虑，以便采购方指示供应方安排把有关备品备件于质量保修期开始前送抵工地。

3、所有备品备件应与货物同期制造，并通过测试、调校、适当的包装和标签，由供应方负责运送到采购方指定施工现场的一个或者多个位置。

4、所有用作维修保养所需的特别工具和仪器需由供应方提供，并需安放于一带锁的专用工具箱内。

5、供应方须存有足够替换或紧急需要的零配件存货。

6、质量保修期满后所需的零配件，供应方须以合理的市场价供应。

第八条、结算方式及期限：

1、1.1付款方式：

货到现场次月支付进场合格材料设备货款的80%，货到现场三个月，提供符合要求的正规发票、符合档案管理部门验收标准的材料合格证及检测报告并通过验收存档，货款支付到进场合格材料设备货款的95%，其余5%质量保修金一年内返还，同时供应商提供5%银行保函。缺陷责任期的具体期限：工程竣工验收合格后24个月。。

1.2线缆调价规则：

1.2.1基准单价：本合同基准单价的计算铜价为45710元/吨，具体基准单价详见附件：电线电缆价格清单。

1.2.2价格调整方式：下发订单时，实际结算价格以上海现货（SMM）行情（网址为http:www.smm.com.cn）中铜的当日平均价与基准铜价相比，每上下500元/吨，线缆价格相关涨跌比例D=   %，不足500元/吨不予以调整。

2.3结算价格计算：

电线电缆供应结算价=A*[1+(B-C)/500*D）]，(B-C)/500取整数，不足整数的不计

A：基准铜价下的电线电缆单价；

B：锁定铜价（双方确认的锁定铜价或下单当天上海现货（SMM）行情中铜的当日平均价）；

C：基准铜价（45710元/吨）

D：线缆价格相关涨跌比例

1.2.4在项目实施过程中如项目需要合同清单没有规定的物资品种需由双方按合同原则核定单价后执行。

2、结算程序及权限

月度结算程序：项目机电负责人审核-项目物资主管审核-项目商务经理审核-项目经理审核。月度结算只作为月度付款依据，不作为最终结算依据。最终结算以公司监督委员会办公室审核值为准。

最终结算程序：项目机电负责人审核-项目物资主管审核-项目商务经理审核-项目经理审核-机电公司-公司成本部审核-公司监督委员会办公室审核后结算生效。

3、乙方按合同约定的时间将物资送至甲方指定地点，在物资进场经双方现场人员验货确认后，向甲方开具适用税率为  13 %的增值税专用发票,乙方为：一般纳税人

4、乙方应准确填写发票信息，因乙方增值税专用发票填写有误，交送不及时给甲方造成无法认证、抵扣发票等情形的，乙方应向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、违约金及相关损失等。发票信息如下：

名称：中国建筑第八工程局有限公司

税号：9131000063126503x1

开户行：中国建设银行股份有限公司上海六里支行

账号：31001522917055435820

地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1568号27层

电话：021-61691997

5、乙方未按要求提供增值税专用发票，甲方有权不付款，且不承担相关责任。因乙方提供发票滞后于本合同约定，造成甲方增值税进项税抵扣的相关损失，由乙方承担。若本合同中甲方要求乙方提供增值税专用发票,但乙方不能按甲方要求提供增值税专用发票，应承担合同金额（含增值税）10%的违约金。

6、乙方应保证提供的发票合法有效，若乙方提供虚假发票，乙方应向甲方承担虚假发票票面金额的10%的违约金（违约金金额不足5000元的按5000元计算），同时乙方须按税法规定予以更换虚假发票，在更换虚假发票前，甲方对乙方停止所有款项支付。乙方因发票违法行为造成甲方的一切损失，均由乙方承担，乙方提供虚假发票行为构成犯罪的，移交司法机关处理。

7、甲乙双方每月20日对当月货款账目核算一次，材料供完后15天内双方完成所有货款账目核算手续并签字确认。乙方不按月核算或材料供完后逾期不对帐核算的，甲方将不再予以结帐，最终付款金额以甲方的帐目为准，乙方自愿放弃追索权利。

8、下列乙方账号作为乙方收款的指定银行账号，如因乙方原因擅自更改、注销该账号，导致未收到或未及时收到甲方付款，由此造成的后果乙方自行承担。

税号：

开户行：

账号：

地址：

电话：

传真：

邮编：

第九条、质量保证及保修：

1、供应方应保证所提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。

2、供应方保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。

3、供应方须在货物进场至安装调试验收完毕期间根据采购方要求由专职的技术人员在施工现场指导安装及调试，现场解决出现的问题，对提出问题的解决时间最长不得超过2个日历天。

4、质量保修期为24个月，质量保修期自当期工程整体完成竣工验收备案手续并整体移交之日起计算。除上述质量保修期外，供应方应保证在采购方的整体工程最终验收证书开立之后的设计寿命期内货物不会出现因错误或不恰当的设计或工艺或材料的选用而造成的潜在缺陷及正常操作下对占有者及使用者不会造成人身或财产之损害。如出现上述缺陷及伤害，应属供应方直接责任。采购方保留索赔的权利。

上述质量保修期就整体货物而言，若合同文件对个别货物或部件规定有较长的品质保证期，则按合同文件所发出的“缺陷修复竣工证书”不影响该个别货物或部件的品质保证责任。

质量保修期内供应方应免费提供技术支持和培训，并免费提供因产品质量问题引起的维修和更换费用，包括免费提供维修和更换所需的所有零配件与产品。更换的部件或零配件须与产品原采用部件或零配件的产地、型号规格相同，若无法达到上述要求，须事先征得采购方及业主书面同意，方可使用替代品。

保修响应期限：供应方有责任在保修期内根据产品维修需要，免费派遣有能力的技术人员来货物使用地点进行维护和修理服务，在收到采购方或采购方授权单位的通知后，应及时赶到现场，具体时间如下：

（1）	出现故障，影响正常使用，除人力不可抗拒原因外，供应方须在接到通知后2小时内赶到现场并于4小时内完成维修；

（2）	其他情况下，供应方须在采购方通知后24小时内赶到现场，并于赶到现场之日起2日内完成通知所涉及之保修、维修项目；

（3）	当供应方未按上述规定时间到场的情况下，视为认可采购方或其授权单位处理，采购方或其授权单位有权委派他方处理，由此发生的费用从供应方质量保修金中扣除。

（4）	若供应方未能履行此职责，采购方有权扣除其保修金，用以赔偿采购方、业主因此造成的直接及间接经济损失。若保修金不足以赔偿损失的，采购方有权对供应方追偿。

如有维修，则该维修项目的质量保修期自维修完成并经采购方项目部验收合格之日起重新计算。

质量保修期届满后，供应方须提供与质量保修期内同样的技术支持和备件供应。

第十条、索赔

供应方对货物与合同要求不符负有责任，并且采购方已于规定的检验、安装、调试或验收测试期限内和质量保修期限内提出索赔，供应方应按采购方同意的下列一种或多种方法解决索赔事宜。

1、退货，并将退货金额全额退还采购方。供方并负担因退货而发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运费、保险费、仓储和装卸费以及为保管和保护退货而发生的费用、为追偿货款而发生的律师代理费、诉讼费等，以及因上述原因造成采购方合同工程的工期延误等全部相关费用。

2、按照货物的疵劣和损坏程度以及采购方所遭受的损失，将货物贬值计价进行结算。

3、调换有缺陷的零件、部件和设备，换货必须全新并符合本合同规定的规格、质量和性能。供应方并承担因此而产生的一切费用和风险，负担采购方及业主遭受的包括但不限于因换货所发生的费用、律师代理费、诉讼费等以及因上述原因导致采购方工程工期延误所造成的全部损失。同时供应方应相应延长被更换货物的质量保修期。

在合同规定的质量保修期限内，如发现货物的质量或规格与本合同规定不符，或发现货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，采购方及其授权单位有权根据质量保证及保修条款向供应方提出索赔。

供应方收到采购方索赔通知后，如果在14个日历天内不答复，应视为供应方同意采购方提出的一切索赔。

第十一条、不可抗力

1、不可抗力系指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。如：战争、动乱、七级以上地震、海啸、空中飞行物坠落、对工程造成损害的重大自然灾害等对本合同履行产生的客观影响。

2、由于不可抗力原因，不能履行合同时，受阻一方应立即将事故通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并于事故发生后14个日历天内将事故发生地政府主管机关给出的事故证明书提交对方为证。如果事故持续超过60个日历天，对方有权撤销本合同。

第十二条、违约责任

1、如延迟交货除上述不可抗力因素外，供应方应向采购方支付合同总价1‰的款项作为每逾期一天的违约金，采购方有权在届时的应付款项中扣除。

2、如延迟任一批次交货超过合同约定时间20个日历天时，采购方有权解除本合同，但供应方除应承担上述延迟交货违约金，还应向采购方支付相当于合同总价20%的解约违约金，并赔偿采购方因此而造成的包括但不限于因延迟所发生的费用、律师代理费、诉讼费等以及因上述原因导致采购方工程工期延误所造成的全部损失。

3、采购方检验不合格，供应方应及时将货物运出工地，采购方无保管义务。如供应方不能保质保量按期供货，影响采购方工程施工，给采购方造成经济损失，供应方负责全额赔偿和承担责任。

4、供应方由于供应货物质量等问题而给采购方造成的经济损失，由供应方负责赔偿。

5、外观及检验不合格的货物，供应方应在接到采购方通知后12小时内清理出施工现场，并承担本次的检测费用，造成的一切损失由供应方承担。逾期不清理，由供应方承担该批次货物总价30%的违约金。

6、一旦发现供应方有以次充好或货物质量不合格，采购方可以拒绝付款，并由供应方承担本批次货物总价20%的违约金。

7、违约方承担违约责任和相应的违约损失。

第十三条、本合同解除的条件：

1、乙方不能按甲方要求的质量和时间及时供应，甲方有权终止该合同。

2、出现双方无法再协商解决的问题时。

第十四条、合同争议的解决方式：

本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向合同签订地有管辖权的人民法院起诉。

第十五条、其他约定事项：

1、根据甲方物资管理规定，项目经理部开具的标准材料收据必须经三人以上（项目材料人员、项目责任工程师、分包单位材料员）签字方可作为结算依据，其他任何证明不作为结算和付款的依据。

2、双方商定，乙方不得将因该合同产生的债权债务转让给任何第三方，此种转让对甲方不发生任何法律效力。

3、甲方项目经理为甲方驻工地代表，履行合同约定的职责，但涉及工程签证、结算、付款等经济责任和质量、工期的事务必须经甲方代表初审并经甲方公司成本管理部确认后方为有效。

4、因工程建设单位的原因使甲方无法正常支付材料款的，乙方应予以充分的谅解。

5、现场如因乙方材质原因发生停电、断电等情况，乙方承担由此造成的一切损失，并处以1万元/次违约金。

6、双方商定，为甲乙双方日常开展工作需要，甲方指定邮箱： 964210654@qq.com 乙方指定邮箱：         ，该邮箱为甲乙双方常用邮箱。乙方需每日查阅，甲方通过电子邮件方式向乙方发函或发送其他文件，该邮件到达乙方指定邮箱系统即视为送达。

7、甲方的技术专用章只用于技术性资料，不得用于任何经济资料，由此章确认的任何经济性资料及相关资料均属无效。

8、因本工程可能存在资金状况紧张、付款不及时等风险，为此甲方在招标时，已经给投标人（即乙方）在单价上多考虑了10%的成本风险利润费用，作为甲方将来可能因不能按时支付乙方工程款/货款时的一项经济补偿金。所以，甲乙双方商定，在甲方资金紧张，未按合同付款比例及时付款时，乙方同意给与理解，并不采用诉讼方式解决，友好协商；如违反上述约定则自愿放弃起诉时向甲方主张的利息并承诺按本合同约定的结算方式下浮10%作为最终结算价款，甲方有权从乙方的工程款中扣除。上述约定系甲乙双方真实意思表示，真实有效，不存在欺诈、胁迫、乘人之危等违法情形，各方均应遵照执行

9、在确认中标后，中标单位须按每种型号提供符合国家标准、质量合格的样品，以用于封样保存，样品规格型号以业主、监理、采购方具体要求为准。若检查出进场的货物与样品不符或是不符合国家标准要求，按本批总货款的15%进行处罚，罚款直接从工程款中扣除。

10、供应方应按照甲方要求，每批进场材料中每种型号的设备材料应随车带来材料的产品合格证、原产地证明文件、出厂检验证明等一切有关质量合格证明（每次提供原件一份、复印件四份，复印件每页需加盖供货单位公章），配合甲方完成货物相关资料的报审工作。

11、根据国家规范、地方标准规定应做复试检测的材料，乙方应在材料设备进场当天在甲方、监理、建设单位见证下进行材料取样，将复试材料送至有检测资质、质监站认可的实验室进行检测，复试报告应按甲方要求在材料进场后十五日内将复试报告递交甲方。

第十六条、合同生效及份数：本合同自双方签字、盖章生效，工程全部完工并交付建设单位，工程款支付完毕，除有关保修条款外，其他条款即告终止。保修期满，完结保修事项，结清保修金后，有关保修条款终止；本合同共六份，甲方五份，乙方一份。

采购方（章）：中国建筑第八工程局    供应方（章）：

有限公司

法人代表：                                 法人代表：

委托代理人：                               委托代理人：

电    话：0411-84308838                    电     话：

地址:辽宁省大连市高尔基路237号            地址：

附件一

材料价格清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（不含税） | 税率 | 税金 | 综合单价(含税)（万元） | 合计(含税)（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总金额（含税） |  |

附件二

技术质量标准

## 一、电线、常规控制电缆、常规电力电缆技术标准

### 1标准

GB2951.2      电线电缆         绝缘厚度测定法

GB2951.3      电线电缆         护套厚度测量方法

GB2951.4      电线电缆         外径测量方法

GB2951.7      电线电缆         空气箱热老化试验

GB2951.11     电线电缆         聚热试验方法

GB2951.12     电线电缆         低温卷绕试验方法

GB2951.13     电线电缆         低温拉伸试验方法

GB2951.14     电线电缆         低温冲击试验方法

GB2951. 17    电线电缆         护套高温压力试验方法

GB2951.18     电线电缆         热延伸试验方法

GB2951.19     电线电缆         燃烧试验方法

GB2951.23     电线电缆         弯曲试验方法

GB2951.29     电线电缆         吸水试验方法、重量法

GB2951.30     电线电缆         吸水试验方法、电压法

GB2951.33     电线电缆         收缩试验方法

GB2951.38     电线电缆         白蚁试验方法

GB2951.1      电线外护套       第一部分：总则

GB2951.1      电线外护套       第二部分：金属套电缆通用外护套

GB2951.1      电线外护套       第三部分：非金属套电缆通用外护套

GB3048.4      电线电缆         导电线芯直流电阻试验方法

GB3048.5      电线电缆         绝缘电阻试验方法、检流比较法

GB3048.6      电线电缆         绝缘电阻试验方法、电压电比

GB3048.8      电线电缆         交流电压试验方法

GB3048.11     电线电缆         介质损失角正切试验方法

GB3048.12     电线电缆         局部放电试验方法

GB3953        电工圆铜线

GB3957       电力电缆铜、铝导电线芯

GB4909.2     裸电试验方法、尺寸测量

GB6995.3     电线电缆识别标志   第三部分：电线电缆识别标志

### GB6995.5     电线电缆识别标志   第三部分：电线电缆绝缘线芯识别标志

### 技术要求

### 1）导体

（1）导体采用TR型无氧铜，其组成、性能和外观符合GB/T12706-2002、 GB/3956-96中的导体的要求。

（2）导体表面光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边以及无凸起或断裂的单线。

（3）20℃导体最大直流电阻必须满足GB/T3956的规定要求。

### 2）绝缘

（1）导体绝缘挤包为低烟无卤阻燃耐火聚烯烃；其机械性能(抗张强度不低于材料 12.5N/mm2、断裂伸长率不低于150%)符合标准要求。

（2）绝缘标称厚度符合GB/T12706-2002的要求，绝缘厚度平均值不小于规定的标称值，绝缘任一点最薄点的测量厚度不小于标称值的90%减去0.1mm。

| 标称截面积 mm2 | 绝缘厚度 mm |
| --- | --- |
| 1.5 | 0.8 |
| 2.5 | 0.8 |
| 4 | 1.0 |
| 6 | 1.0 |
| 10 | 1.0 |
| 16 | 1.0 |
| 25 | 1.2 |
| 35 | 1.2 |
| 50 | 1.4 |
| 70 | 1.4 |
| 95 | 1.4 |
| 120 | 1.6 |
| 185 | 2.0 |
| 240 | 2.2 |

### 3）线缆

（1）绝缘线芯应绞合成缆，最外层的绞合方向为右向。其绞合节距：应不大于绞合外径的20倍。

（2）绝缘线芯识别按GB/T12706-2002要求分色或添加色带区分

（3）电线成缆的填充材料采用非吸湿性材料，紧密无空隙,缆身外形圆整。

（4）缆芯外应绕包非吸湿性包带。

### 4）外护套

（1）护套采用低烟无卤阻燃耐火聚烯烃套料，表面光洁，色泽均匀,其标称厚度和性能应符GB/T12706-2002的规定；其机械性能(抗张强度  不低于12.5N/mm2、断裂伸长率 不低于150%)均符合标准要求。护套厚度平均值不小于规定的标称值，任一点最小厚度不小于标称值的85%-0.10mm，护套厚度必须满足Ts=0.035D+1.0的规定，单芯护套厚度不低于1.4mm。

（2）外护套应紧密的挤包在绞合的缆芯或屏蔽层上，且应容易剥离而不损伤绝缘或护套，其横断面无肉眼可见的砂眼、杂质和气泡以及未塑化好和焦化等现象。

### 5）电线电缆标志

（1）电线电缆绝缘线芯识别标志应符合GB6995的规定。

## （2）成品电缆的护套上应有制造厂名、产品型号、长度、额定电压等的连续标志，前后两个完整连续标志间的距离应不大于500mm，标志应字迹清楚,容易辨认、耐擦。

## 二、矿物绝缘电缆技术要求：

1适用范围

本电缆适用于1kV以下矿物绝缘电缆。

采用标准

电缆的制造、试验和验收除了应满足本技术规格书的要求外，还应符合但不限于如下标准：

GB/T19001-2000  ISO9001        《 国家质量标准 》

GB/T-24001  ISO14001           《 国家环境标准 》

GB/T19022.1                    《 国家计量标准 》

GB/T 12706.1                    额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件

BS6387                         《电线电缆燃烧温度试验方法》

GB/T19666                      《阻燃和耐火电线电缆通则》

GB/T18380.3、 IEC60332         《 成束燃烧实验标准 》

GB/T3048                       《电线电缆电性能试验方法》

GB/T3956	                     《 导体直流电阻规定 》

GB/T19216	                     《电线电缆缆耐火特性试验方法》

GB50217	                     《电力工程电缆设计规范》

GB50016                        《建筑设计防火规范》

JB/T6037                       《工程机械电线电缆的识别标志通则》

GB/Tl7650.1                    《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法第一部分  卤酸气体量的测量》

GB/T 17650.2                   《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 用测量pH值和电导率来测定气体的酸度》

GB/T 17651.2                    《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定 第2部分：试验步骤和要求》

GB/T 18380.3                   《电缆在火焰条件下的燃烧试验 成束电线或电缆的燃烧试验方法》

GB/T 19216.21                   《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验 第21部分：试验步骤和要求—额定电压0.6/1kV及以下电缆》

JB/T 8137                      《电线电缆交货盘》

制造商必须按ISO9001系列标准组织生产，对产品生产过程进行严格的质量控制，必须为原厂制造，不接受OEM委托生产的产品。

3 使用条件

运行条件

系统标称电压U0/U                        0.6/1kV

系统最高运行电压Um                     1.2kV

系统频率                                50Hz

运行要求

电缆导体的额定运行温度                   90℃

短路时电缆导体的最高温度                 250℃

短路时间不超过5s

弯曲半径

| 项目 | 单芯电缆 | 多芯电缆 |
| --- | --- | --- |
|  | 无铠装 | 有铠装 | 无铠装 | 有铠装 |
| 安装时电缆的最小弯曲半径 | 20D | 15D | 15D | 12D |
| 靠近连接盒和终端电缆最小弯曲半径 | 15D | 12D | 12D | 10D |
| 注：D为电缆外径 |

运行环境条件

海拔高度：≤1000m；环境温度：－25℃～＋45℃；相对湿度90%。

- 敷设条件

直接安装在桥架或直接用夹子固定,所有电缆有足够的强度以满足施工需求，敷设条件符合设计的各类环境。

- 技术要求

1）导体

- 电缆导体表面光洁，无油污，铜导体材料采用无氧铜杆，近似圆形实芯导体，符合IEC60228规定。

- 电缆铜材用符合GB/T 5231规定的TU2级或T2级。

- 导体含铜量不小于99.95% 。

- 密闭绝缘

- 绝缘电工级氧化镁, 其电性能符合GB/T 13033.1-2007要求。成品电缆绝缘粉紧密、均匀。

- 缘标称厚度符合GB/T 13033.1-2007的要求，绝缘厚度平均值不小于规定的标称值，绝缘任一点最薄点的测量厚度不小于标称值的80%-0.1mm。

- 金属管

（1）金属管采用连续挤出无缝铝管，金属管具有防水接地线等功能，金属管的导体电阻优于国家标准规定的接地线电阻要求。

（2）电缆表面圆整,电缆不圆度小于5%。

电缆不圆度=（电缆最大外径-电缆最小外径）/电缆最大外径×100%。

- 标称厚度和性能应符合GB/T 13033.1-2007的规定，任一点最小厚度不小于标称值，只要其与标称值的差值不大于标称值的10%

4）中间连接器、接地片、终端头等附件与矿物电缆具有相同的防火性能，防水和防潮等级不低于IP55

（1）接地铜片符合建设部标准图集99D163<<矿物绝缘电缆敷设>>的规定，并提供详细的零件图。

（2）中间连接器：包括中间封套、中间连接铜管、两套终端密封罐、热缩套管、中间连接端子等，并且根据电缆型号配备压装和丝接形式所需配件。

（3）终端头：包括一个封端和一个护套或一个组合封端/护套，其中封端必须严格隔潮密封，单芯电缆可以不带密封罐及密封罐盖板。

5）电缆直流电阻（20℃时）满足GB/T 13033及IEC 60702-2002的有关要求。

6）产品鉴定

技术参数获得国家指定的质量检验部门（国家电线电缆质量监督检验中心、国家消防产品检测中心等）的产品检验，且检验报告产品通过CQC认证。

试验

每批电缆出厂前都进行出厂试验和抽样试验。电缆在制造、处理、试验、检验过程中，甲方有权监造和见证，投标商不得拒绝，甲方或甲方委派的人员不对厂家的产品质量责任。

在出厂和抽样试验前15天,投标商预先通知甲方,甲方应在7天内答复投标商是否去见证,如甲方放弃见证,则投标商把所做的试验以试验报告的形式提交给甲方。

- 出厂试验

每批电缆出厂前,投标商必须对按GB/T 13033-2007以及本技术规范要求进行出厂试验。出厂试验报告除附在电缆包装物以外，还汇总至少六份送达甲方。

出厂试验项目

| 序号 | 试验项目 | 试验方法标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导体直流电阻试验 | GB/T 3048.4-2007 |
| 2 | 耐压试验 | GB/T 3048.8-2007 |
| 3 | 绝缘试验 | GB/T 3048.5-2007 |

4）抽样试验项目

| 序号 | 试验项目 | 试验方法标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构检查 | GB/T 2951.1-2008 |
| 2 | 交流电压试验 | GB/T 3048.8-2007 |

5）见证取样复试试验报告

见证取样复试报告内容，必须严格遵循长春本地的质检站、安检站及供电局所有试验要求进行相关复试试验。

6）安装后的电气试验

电气线路工频耐压交流2500V/min;或者直流耐压1500V/min，电缆能满足BS6387的C、W、Z的要求。

7）安装及工具要求

供应商免费提供安装方案及相关安装工具、附件，必要时配合甲方指导安装。

五、包装、运输及验收

1产品由供应方的检查部门检查合格后方可出厂，每个出厂的包装件上附有产品质量合格证和质保书，产品试验报告和安装使用说明书。

2电缆包装能经受在运输、现场搬运中可能遭受的外力作用。电缆端头有临时性封端，并有防水密封保护，严禁受潮影响绝缘电阻。

3每一交货盘电缆上将标明：盘号、电缆型号、规格、长度、重量、厂名、制造年月和标准编号。

六、保修期间及其它工作

1 如产品发生质量问题，投标方在得知消息后2小时给以明确的答复，24小时内赶到现场协助招标方进行维修，免费提供技术服务。

2 电缆从现场竣工验收合格之日起保质期为24个月，在此期间内，投标商对所提供的产品实行“三包”。在保质期内，投标商必须免费负责修理或更换，并提供现场指导及服务，同时对产品质量及由于产品质量造成的影响损失负全部责任。

| 3 投标方应保证以优惠价格长期供应备品备件。 |  |  |
| --- | --- | --- |

附件三

供货通知单（下发供方格式）

| 序号 | 材料/设备名称 | 规格型号 | 单位 | 本次供货数量 | 要求到货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购方： | 供应方： |
| 日期： | 日期： |

注：本表格一式两份，各方签字后生效，采购方、供应方原件一份。