中国华能集团有限公司

华能平凉发电有限责任公司2020年#3机组主机、小机ETS系统控制、信号电缆敷设

简明标准询价采购文件

采购编号：X21320110035

| 采购人 | ： | 华能平凉发电有限责任公司 |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ： | 自行采购 |
| 日 期 | ： | 2020年11月19日 |

# 使 用 说 明

一、《简明标准询价采购文件》适用于《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》第十八条规定的下列条件之一的且经采购承办部门批准的情况：

（一）采购的工程、物资或者服务规格、标准统一、供应充足且价格变化幅度小的；

（二）技术标准或要求相对简单，采购质量标准相对明确，合同估算价相对较低，能够形成充分竞争的。

二、采购人/采购代理机构编制具体采购项目的采购文件只须对采购文件中的采购公告/采购邀请函、供应商须知前附表、合同条款、采购需求文件等部分进行填写和补充，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

三、采购人/采购代理机构将在中国华能集团有限公司电子商务平台上发布采购公告/采购邀请函，发布的采购公告/采购邀请函作为采购文件的一部分。如后续发布变更邀请函或第二次采购邀请函，也将作为采购文件的一部分。

四、供应商须知前附表、供应商须知正文、响应文件格式附件中对于同一表述的内容、使用了相同的条款号，便于条款前后对应，避免条款前后不一致。

五、《简明标准询价采购文件》中第四章合同条款及格式、第五章采购需求由采购人根据采购项目具体特点和实际情况编制，应尽量简化。

目 录

使 用 说 明	1

第一章 采购公告	4

第一章 采购公告（合格供应商公开）	5

1. 采购条件	5

2. 项目概况与采购范围	5

3. 供应商资格要求	6

4. 采购文件的获取	7

5. 响应文件的递交	7

6. 发布公告的媒介	8

7. 联系方式	8

第二章 供应商须知及前附表	9

供应商须知前附表	10

1. 适用范围	11

2. 定义	11

3. 询价费用	11

4. 现场踏勘	11

5. 采购文件的构成	11

6. 采购文件的澄清、修改、补充	12

7. 编制基本要求	12

8. 语言和计量单位	13

9. 报价	13

10. 报价货币	13

11. 响应保证金	13

12. 采购有效期	14

13. 响应文件递交截止时间及地点	14

14. 响应文件的修改和撤销	14

15. 询价小组	14

16. 开启响应文件	15

17. 评审方法	15

18. 确定成交供应商	15

19. 采购结果公告	15

20. 成交通知	15

21. 签订合同	15

22. 其他需要补充的内容	15

第三章 评审办法	16

一、总则	16

二、评审方法	16

三、评审程序	16

四、推荐成交供应商	17

第四章 合同条款及格式	18

第五章 采购需求	44

第六章 响应文件格式	45

一、授权委托书	48

二、报价部分	49

三、商务部分	50

四、技术部分	51

第一章 采购公告

第一章 采购公告（合格供应商公开）

2020年#3机组主机、小机ETS系统控制、信号电缆敷设采购公告

采购编号： X21320110035

## 1. 采购条件

本项目2020年#3机组主机、小机ETS系统控制、信号电缆敷设采购人为 华能平凉发电有限责任公司 ，资金来源为 企业自筹 ，该项目已具备采购条件，现对2020年#3机组主机、小机ETS系统控制、信号电缆敷设进行合格供应商公开询价。

## 2. 项目概况与采购范围

2.1项目概况

#3机组主机、小机ETS系统自投产以来已运行17年。由于工作环境温度较高，造成主机、小机ETS部分控制电缆老化严重，存在较大安全隐患。同时，因需要开展#3机组主机、小机ETS系统与DCS一体化改造项目，需要对相关控制柜进行更换。本项目是针对该问题，重新敷设相关电缆，并更换相关控制柜。

  - 采购范围及内容

2.2.1、控制柜拆除及安装

①拆除#3机组主机ETS控制柜，在原位置安装新的主机ETS系统DCS控制柜；

②拆除#3机组小机ETS控制柜，在原位置安装新增小机MEH系统DCS控制柜。

2.2.2、电缆敷设、接线

①拆除主机ETS控制柜内接线，做好标记；

②拆除小机ETS控制柜内接线，做好标记；

③根据需要，将原MEH系统中B小机相关接线抽出，接至新增小机MEH控制柜；

④重新敷设主机ETS系统电缆并接线，共计63根；

⑤重新敷设小机ETS系统电缆并接线，共计33根；

⑥恢复控制柜防火封堵；

⑦恢复电缆夹层防火设施；

⑧旧电缆拆除。

2.2.3、提供电缆敷设过程中所用到的线号管、电缆标识牌，并负责线号、标识牌的打印。

2.3技术要求

1）招、投标双方执行国家或行业《调速电气传动系统》（GB 12668）、《电气设备安全设计标准》（GB/T4064-1983）、《工业产品使用说明书总则》（GB/T9969.1-1998）及招标方相关技术规程中的有关规定、设计及要求对此次故障的变频器高压模块进行质量要求及验收。

2）投标方应保证所委托项目工作人员符合国家《电业安全工作规程》规定的条件、甲方企业标准及有关管理制度的要求。

3）投标方变频器故障模块维修工作应满足招标方生产系统正常使用的要求，并按照招标方提供的检修要求进行工作。

4）工艺和质量标准，按照设备的国家标准或设备供应商标准执行。

5）投标方应保证所提供的服务符合本合同《外包项目工程安全管理协议》中相关条款的要求。

6）依据招标方故障模块维修三措及质量标准，严标准执行。

2.4工期要求

自合同签订之日起至2020年12月30日

## 3. 供应商资格要求

3.1通用条件：

3.1.1 投标人为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利；

3.1.2 投标人财务、信誉等方面应具备下列条件：

(1) 没有处于被责令停产、停业或进入破产程序，生产经营正常且具备合同履约能力；

(2) 没有处于行政主管部门或中国华能集团有限公司系统内单位相关文件确认的禁止投标的处罚期间内；

(3) 近三年没有骗取中标或严重违约，没有经有关部门认定的因其服务引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故；

(4) 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或者严重违法企业名单；

(5) 未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

(6) 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

3.2 专项条件：

3.2.1 资质要求： (1)投标人应是响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内登记注册的企业法人，并有独立订立合同的权力；(2)具有电力工程施工总承包三级或机电工程总承包三级及以上资质。

3.2.2 业绩要求：投标人须提供近3年（2017年1月1日至今，以合同签订日期为准）设备维护、检修或技改等相关业绩至少1个，以合同为准（业绩须提供合同扫描件，如提供的业绩证明材料不能清晰分辨上述业绩要求内容，按无效业绩处理）。

3.2.3 是否允许联合体：    否    。

3.2.4 是否接受代理商：     否   。

3.2.5 应具备的其他要求： 无 。

## 4. 采购文件的获取

4.1 有意向的供应商可从 2020 年  月  日   时起至 2020 年   月   日  时止（北京时间，下同），登陆电子商务平台进行报名。（以电商平台最终确定时间为准）

4.2 采购文件下载：通过电子商务平台下载采购文件，采购文件费： 0 元。

## 5. 响应文件的递交

5.1 供应商应按采购文件规定的递交截止时间前登陆电子商务平台，完成响应文件的传输递交, 递交截止时间前未完成响应文件递交的视为放弃询价资格。

5.2 递交时间截止后，在电子商务平台开启响应文件。

5.3 响应文件的递交截止时间：2020 年   月  日  时   分；响应文件解密开始时间：同递交截止时间。（以电商平台最终确定时间为准）

5.4为了建设项目档案管理需要，请收到中标通知的供应商尽快装订（胶装）与电子响应文件（PDF版）一致的全套纸质响应文件一份（正本），双面打印，并邮寄（快递）至如下地址，不支持到付：

甘肃省平凉市二十里铺华能平凉发电有限责任公司燃供部，收件人：张丽，电话13919500226。请将快递单号以邮件方式发送到2574277199@qq.com，请注明供应商单位全称。

## 6. 发布公告的媒介

本次采购公告在电子商务平台（http://ec.chng.com.cn/）发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，采购人、采购代理机构概不负责。

## 联系方式

| 采 购 人： | 华能平凉发电有限责任公司 |
| --- | --- |
| 地 址： | 甘肃省平凉市二十里铺 |
| 邮 编： | 744000 |
| 电 话： | 0933-5992056 |
| 电子邮箱： | 2574277199@qq.com |
| 联 系 人： | 张女士 |

2020年 11月 19 日

第二章 供应商须知及前附表

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 采购人及联系方式 | 详见第一章采购公告 |
| 4.1 | 踏勘现场 | (不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 6.1 | 采购文件的澄清、修改、补充 | 供应商需在 年_ _月_ _日前发出澄清问题，采购人将在收到澄清后24小时内回复。（以电商平台最终确定时间为准） |
| 9.6 | 最高限价 | (无 □有，最高限价： |
| 9.7 | 采购代理服务费 | (无 □有，服务费收取标准： |
| 10 | 报价货币 | (人民币 □其他： |
| 11.1 | 响应保证金 | (无 □有，按照以下方式： 响应保证金的金额： 响应保证金的形式： 响应保证金的递交截止时间为： 年 月 日 时之前 开户银行及账号如下： 账户名称： 开户银行： 账 号： |
| 12.1 | 采购有效期 | 自响应文件递交截止时间起 120 个日历日 |
| 13 | 响应文件递交截止时间及地点 | 响应文件递交截止时间：以电商平台最终确定时间为准 |
| 16.1 | 开启响应文件的开始时间及地点 | 开启响应文件开始时间：以电商平台最终确定时间为准 |
| 16.2 | 谈判时间及地点 | 谈判开始时间 年 月 日 时 分 谈判地点： |
| 21.3 | 履约担保 | (不提供 □提供，履约担保金额： 履约担保形式： |
| 22 | 其他需要补充的内容 | 无 |

备注：供应商须知前附表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

## 1. 适用范围

本采购文件仅适用于本项目公告中所述项目。

## 2. 定义

2.1 采购人：指依法提出采购项目进行采购的法人或其他组织，采购人及联系方式见前附表。

2.2 供应商：指响应询价采购，参与询价竞争的法人或其他组织。

2.3 成交人：指最终被授予合同的供应商。

## 3. 询价费用

供应商应承担与其参加询价有关的所有费用。不论询价过程和结果如何，供应商应自行承担所有与参加询价有关的费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 4. 现场踏勘

4.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

4.2 供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.3 采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

## 5. 采购文件的构成

5.1 采购文件由下列文件以及在询价过程中发出的修正和补充文件组成：

第一章	 采购公告/采购邀请函

第二章	 供应商须知及前附表

第三章	 评审办法

第四章	 合同草案

第五章	 采购需求

第六章	 响应文件格式

5.2 供应商下载采购文件过程中，如发现下载不成功或下载的文件格式有误等问题请务必于采购文件发售期内联系电子商务平台客服热线。如果供应商不按上述要求提出而造成不良后果，电子商务平台不承担责任。

5.3 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和要求等。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其竞争性谈判被拒绝。

5.4 响应文件一经递交成功即表示供应商确认采购文件的法律效力，并对此采购文件提出的要求做出相应的响应，承担与采购文件要求相适应的民事、经济和法律责任。

5.5 由于供应商对采购文件的误解与疏忽或报价误差，而导致询价失败或成交后的任何风险，其责任均由供应商自负。

## 6. 采购文件的澄清、修改、补充

6.1任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应在供应商须知前附表规定的时间提出。在谈判截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人/采购代理机构可主动地对采购文件进行修改、补充。

6.2采购文件的澄清和修改将以书面形式通知供应商。采购文件的澄清和修改均作为采购文件的组成部分，对供应商具有约束力。供应商应在收到通知后进行确认。如果供应商不予确认，引起的后果由供应商自行承担。

6.3 为使供应商有充分时间对采购文件的修改部分进行研究，采购人可适当延长询价文件的递交截止时间，并以书面形式通知所有购买采购文件的供应商。

## 7. 编制基本要求

7.1 供应商应在认真阅读，充分理解本采购文件所有内容（包括所有的澄清、修改、补充内容）的基础上，按照“第六章响应文件格式”的要求编制完整的响应文件。

7.2 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可信，并接受采购人对其中任何资料在合同最终授予前进一步审查的要求，如若存在供应商利用弄虚作假等不当手段谋取成交的，一经查实，采购人有权予以否决，并保留进一步追究其责任的权利。

7.3 如果响应文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，给评审造成困难，责任由供应商自行承担。

7.4如供应商没有对本采购文件的要求提出偏离，采购人可认为供应商完全接受和同意本采购文件的要求。响应文件对采购文件未提出偏离条款的，均被视为接受和同意。响应文件与采购文件有偏离之处，无论多么微小，均应按采购文件格式要求统一汇总说明。

## 8. 语言和计量单位

8.1 响应文件及供应商与采购人之间的凡与采购有关的来往信函和文件均使用中文，若其中有其它语言的书面材料，则应附有中文译文，并以中文译文为准。

8.2 除非采购文件中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定的计量单位。

## 9. 报价

9.1 供应商应按照采购文件规定的内容、责任范围以及技术要求条件进行报价。并按报价部分规定的格式报出分项价格和总价。

9.2 供应商报价应包括供应商成交后为完成采购项目规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险。

9.3 供应商必须根据采购文件报价格式进行报价，若供应商提供免费服务，应在响应文件中说明或在报价表中填“免费”，否则视为已包含在总报价中。

9.4 供应商不得以低于成本报价。

9.5 响应文件中标明的最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

9.6 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，如超过最高限价，将予以否决，最高限价在供应商须知前附表中载明。

9.7 采购代理服务费按照供应商须知前附表规定收取的，采购代理服务费由供应商计入报价，但不单独列项，成交人须一次性向采购代理机构支付采购代理服务费。

## 10. 报价货币

采用人民币报价，供应商须知前附表有明确规定的除外。

## 11. 响应保证金

11.1应提交供应商须知前附表中规定数额和形式的响应保证金，作为其响应文件的一部分，响应保证金的有效期应满足采购有效期的要求。

11.2 任何未按第11.1款规定提交响应保证金的，将被视为非实质性响应采购文件而予以拒绝。

11.3 发生下列情况之一，响应保证金可不予退还：

（1）供应商在采购有效期内撤回其响应文件；

（2）供应商被通知成交后，拒绝签订合同（即不按成交时规定的技术服务方案、价格等签订合同）或没有按照要求提交履约担保。

11.4 响应保证金的退还

成交人与采购人签订合同后5日内，采购人/采购代理单位向成交人退还扣除代理服务费后的剩余保证金，同时退还未成交供应商响应保证金。

## 12. 采购有效期

12.1 采购有效期自本采购文件规定的响应文件递交截止时间起生效，并在供应商须知前附表中规定采购有效期内保持有效。竞争性谈判有效期短于这个规定期限的响应文件将被视为非实质性响应而予以拒绝。

12.2 采购人可于采购有效期截止之前要求供应商同意延长有效期。供应商应在规定的时间内以书面答复表示同意，并相应延长响应保证金有效期，此时供应商不能对响应文件进行任何修改；供应商若不同意延长采购有效期，则应在规定的时间内以书面形式给予明确答复，此时供应商被视为自动退出竞争性谈判，响应保证金予以全额退还。在这种情况下，本须知中有关退还和不予退还响应保证金的规定将在延长后的采购有效期内继续有效。

## 13. 响应文件递交截止时间及地点

13.1供应商应在不迟于供应商须知前附表中规定的响应文件递交截止时间前将响应文件递交至电子商务平台。

13.2 采购人将拒绝接受供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间后收到的任何响应文件。

## 14. 响应文件的修改和撤销

14.1 供应商在递交响应文件后，可以在规定的响应文件递交截止时间之前修改或撤回其响应文件。

14.2 供应商不得在采购有效期内撤销响应文件。

## 15. 询价小组

15.1 采购人将按照《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》及有关法律、法规的规定组建询价小组。

15.2 询价小组负责评审工作，根据采购文件的要求对响应文件进行审查、质疑、评估和比较，出具评审报告，推荐成交供应商。

## 16. 开启响应文件

16.1 在供应商须知前附表规定的时间开启响应文件。

16.2 供应商须根据供应商须知前附表规定的谈判时间及地点参加谈判。

## 17. 评审方法

评审将严格按照采购文件第三章规定的评审标准和办法及国家有关法律、法规的要求进行。

## 18. 确定成交供应商

采购人按询价小组推荐的成交供应商名单确定成交供应商。

## 19. 采购结果公告

采购人确定成交供应商，询价采购结果在电子商务平台进行公告。

## 20. 成交通知

20.1 采购人向成交人发出《成交通知书》，同时通知所有未成交的供应商。

20.2 《成交通知书》将构成合同的组成部分。

## 21. 签订合同

21.1 成交供应商在接到《成交通知书》后，必须在规定的时间内派法定代表人或其授权人到指定地点按谈判双方最终确认的合同条款与采购人签订合同。

21.2 采购文件、成交供应商的响应文件及评审过程中的有关澄清文件均为签订合同的依据。

21.3 采购文件中要求成交人提交履约担保的，成交供应商应在合同规定的时间前根据供应商须知前附表的要求向采购人提交履约担保。

## 22. 其他需要补充的内容

第三章 评审办法

## 一、总则

1.评审依据

1.1《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》及相关法律法规；

1.2采购文件及其有效的补充文件。

2.评审原则

评审活动遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

## 二、评审方法

本项目采用经评审的最低价法。

## 三、评审程序

询价小组评审包括初步评审和详细评审两部分。

1. 初步评审

询价小组对响应文件进行初步评审，评审内容如下：

1.1 供应商资格条件不满足采购文件要求；

1.2 供应商未按采购文件要求提交响应保证金或金额不足（如有）；

1.3 响应文件附有采购人不能接受的条件；

1.4 供应商报价超出最高限价（如有）；

1.5 国家相关法规规定的其它否决条款。

如发生上述条款中的任何一项，初步审查将视为不合格，供应商只有通过初步评审，才能进入详细评审。

2. 详细评审：详细评审包括商务、技术和价格评审。

2.1 商务评审，是否实质上响应了采购文件的要求，主要包括资格条件、交货时间、付款条件等。

2.2 技术评审，是否实质上响应了采购文件的要求；主要包括采购需求是否符合要求。

2.3 报价评审，询价小组对供应商的报价文件进行比较。询价小组不得同某一供应商就其报价进行谈判。

如详细评审阶段，商务和技术评审中有一项不通过，将视为否决供应商投标。不再进入后续评审。

3. 评审报告

3.1 在评审各阶段的结论，如评委有不同意见，按少数服从多数的原则得出最终评审结论。

3.2 询价小组完成评审工作后，向采购人提出书面评审报告。如果询价小组成员对评审报告有异议，可以书面方式阐述其不同意见和理由。询价小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审报告，评标委员会应当对此做出书面说明，并记录在案。

## 四、推荐成交供应商

询价小组对经评审的响应文件按质量和服务满足采购文件要求且报价最低的原则，推荐成交供应商。若经评审的响应文件报价相同，按供应商业绩个数从多到少排序；若业绩仍相同，按供应商注册资本金从多到少排序。

第四章 合同条款及格式

HN-6510-201900    -FWSF00

2020年#3机组主机、小机ETS系统控制、信号电缆敷设合同

发 包 人：华能平凉发电有限责任公司

承 包 人：

签订地点：甘肃.平凉

签订时间：    年  月  日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：华能平凉发电有限责任公司        

承包人（全称）：            

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就华能平凉发电有限责任公司#3机组主机、小机ETS系统控制、信号电缆敷设工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：#3机组主机、小机ETS系统控制、信号电缆敷设

2.工程地点：华能平凉发电有限责任公司#3机组电子间及汽机12.6米平台。

3.工程内容及范围：见《#3机组主机、小机ETS系统控制、信号电缆敷设技术协议》。

4.承包方式：包工包料、总价包干。

#### 二、合同工期

合同签订后，具备施工条件起30日内完成工作。

#### 三、质量标准

详见《#3机组主机、小机ETS系统控制、信号电缆敷设技术协议》。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）       元整 (¥：      元),其中已含税率为13%的增值税。

2.合同价格形式：总价合同。

3.合同价组成：

| 序号 | 费用名称 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 费用合计（元） |  |

#### 五、项目经理

承包人项目经理：         。

职权：组织项目实施、安全及质量控制、与委托方进行沟通。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）本合同通用合同条款；

（2）本合同专用合同条款；

（3）#3机组主机、小机ETS系统控制、信号电缆敷设技术协议；

（4）外包工程安全管理协议。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在甘肃省平凉市崆峒区二十里铺签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

十二、本合同附件

1.《#3机组主机、小机ETS系统控制、信号电缆敷设技术协议》；

2.《外包工程安全管理协议》。

#### 十三、合同份数

本合同一式7份，均具有同等法律效力，发包人执5份，承包人执2份。

（此页无正文）

发包人（公章）：华能平凉发电有限责任公司

法定代表人或委托代理人（签字）：

经办人（签字）：

技术负责人（签字）：

单位地址：甘肃平凉市二十里铺

开户银行：工行电厂分理处

帐    号：2708066009022100611

税    号：91620000224369878C

电    话：0933-8392256

传    真：0933-8292287

邮政编码：744032

承包人（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

经办人（签字）：

单位地址：

开户银行：

帐    号：

电    话：

邮    箱：

传    真：

邮    编：

### 第二部分  通用合同条款

### 同《建设工程施工合同（示范文本）（GF—2017—0201）》

### 第三部分  专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1其他合同文件包括：无

1.2 法律

适用于合同的其他规范性文件：现行国家法律、法规等。

1.3 标准和规范

适用于工程的标准规范包括：现行国家及行业标准。

发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详见《#3机组主机、小机ETS系统控制、信号电缆敷设技术协议》。

# 1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：同本合同协议书“合同文件构成”排列顺序。

# 1.5 图纸和承包人文件

发包人向承包人提供的图纸：DCS接线图。

合同签订后3日内，承包人需向发包人提供本项目的施工技术方案。

#### 2. 发包人

2.4发包人的一般义务

发包方应在开工日期前完成以下工作：

2.4.1负责对承包方人员进行安全教育、安规考试及安全技术交底。

2.4.2协助承包方办理工作票。

2.4.3所有设备、安装所需材料全部到厂并验收合格，施工方案已编制完成并完成审批。

2.4.4协调处理工程期间设备系统的运行方式调配。

2.4.5对施工过程中的工序工艺质量监督验收。

2.4.6组织工程整体质量验收。

#### 3. 承包人

3.1承包人的一般义务：

3.1.1接受由发包人组织的安全教育、安规考试及安全技术交底。

3.1.2根据发包人要求，编制施工技术方案，经发包人审核后实施。

3.1.3所有仪表、安装所需材料全部到厂并验收合格。

3.1.4根据工程需要，提供施工期间使用照明器具、围拦设施、安全标志、施工机械设备、看守、警卫等。

3.1.5严格执行《华能平凉发电有限责任公司生产外包工程管理规定》，做好检修现场设施、地面、以及非检修设备的保护工作，保证施工场的清洁，符合环境卫生管理的有关规定，每天做到工完、料净、场地清，将废物及垃圾运到指定的地点。交工前清理现场达到发包人的有关规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

3.1.6按照工程进度要求，按期完成合同约定的工作计划任务。

3.1.7参加由发包人组织的工程各阶段的质量验收工作。

3.1.8双方约定发包人应做的其他工作：重大技术措施，安全措施报发包人审查，同意后方可执行。施工所需的工器具、材料、人员住宿、交通等由承包人自理。

3.1.9承包人应按照发包人的要求有定期与发包人核对账目的义务。

3.1.10工程结束，向发包人提供所有安装图纸、仪器仪表说明书及相关验收资料。

3.2项目经理：

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以离开现场500元/日的罚款。

3.5 分包

禁止分包的工程包括：本工程禁止分包。

3.6工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自开工之日起至竣工移交发包人。

3.7 履约担保

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：无履约担保。。

#### 5. 工程质量

特殊质量标准和要求：详见《#3机组主机、小机ETS系统控制、信号电缆敷设技术协议》。

# 5.3隐蔽工程检查

承包人提前通知隐蔽工程检查的期限的约定：隐蔽工程开工前1天承包人以书面通知发包人。

#### 6. 安全文明施工

详见《#3机组主机、小机ETS系统控制、信号电缆敷设技术协议》与《外包工程安全管理协议》。

#### 7. 工期和进度

详见《#3机组主机、小机ETS系统控制、信号电缆敷设技术协议》。

#### 8. 材料与设备

本项目材料、设备均由承包方提供；所有的设备、材料由承包方运输至施工场内，由承包人负责场内保管；设备及材料必要的试验与检验由承包人负责。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：由发包人根据工程实际情况确定，承包人执行，承包人要求变更需经发包人同意。

10.2 变更估价

关于变更估价的约定: 合同有类似项目，按类似项目合同价执行，无类似价，双方协商解决。

10.8暂估价、暂列金额

关于暂估价项目、暂列金额使用的约定：无。

#### 11. 价格调整

价格调整的范围及方式：无。

#### 12. 合同价格形式、计量与支付

12.1本项目采用的合同价格形式：总价合同。

12.2预付款支付金额、期限及扣回的方式：本工程不支付预付款。

12.3工程量计算规则：以相关国家、行业标准及合同约定为依据。

12.4 工程进度款支付

12.4.1关于付款周期的约定：工程结束并验收合格后，承包人按照发包人要求开具增值税（13%）专用发票及本次需支付费用（97%的工程结算款）的收款收据，承包人同意并接受由发包人自行决定以网上银行或承兑汇票方式支付结算款，发包人选择以承兑汇票方式支付的，承包人如需贴现，由承包人付息贴现。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：根据验收的已完工程，报进度款报审表。

12.4.3 进度付款申请单的提交

总价合同进度付款申请单提交的约定：根据验收的已完工程，按合同约定的付款阶段（或时间）报进度款报审表。

13. 验收

13.1 竣工验收

13.1.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：详见《#3机组主机、小机ETS系统控制、信号电缆敷设技术协议》。

13.1.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收后立即移交。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按未移交工程合同费用，逾期0.5%/天 。

13.1.3资料移交

详见《#3机组主机、小机ETS系统控制、信号电缆敷设技术协议》。

13.2竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程竣工后一周。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算的期限：工程竣工验收合格30天之内 。

竣工结算应包括的内容：竣工验收证书、资料移交证书、结算书。

# 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款的期限：接到承包人竣工结算60天之内 。

发包人完成竣工付款的期限：竣工结算经双方确认后，30天之内。

# 15. 缺陷责任期与保修

# 15.2缺陷责任期

缺陷责任期：竣工验收合格后1年。

# 15.3.1 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：预留。

# 15.3.2承包人提供质量保证金的方式

合同价款的3%作为质保金。

15.4保修

15.4.1 保修责任

保修期为：1年。

15.4.2 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失，如承包人不履行保修义务，发包人有权另行委托其它供应商修复，由此发生的费用全部由承包人承担，除此之外，出现以下情况者，发包方将对承包人进行考核。

①因承包人工程质量导致机组非停扣除100%质量保证金；

②因承包人质量原因造成机组在保修期内进行临检，扣质量保证金20%至50%；

③承包人工艺不良，遗留缺陷，承包人需无条件修复，如设备投运后无法修复处理，从质保金中扣除该项目费用并处罚每项1000元。

④承包人的质量责任不以预留的质保金为限，当承包人质量保证金不足以弥补以上考核（或处罚）时，发包人要求承包人在60天内补交考核费用，如承包人不按期补交，发包人有权在承包人承包其它在建工程款、其它工程质量保证金或发包人掌控的承包人其它财产中扣除有关费用或向人民法院起诉。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时。

#### 16. 违约

# 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

未按期支付工程款及本合同约定的其它违约情形。

# 16.1.2 发包人违约的责任

除本合同其它地方已有明确约定，违约责任应适用以下规定：

发包人违约责任的承担方式和计算方法：因发包人原因造成的工期拖延、检修工期顺延、发包人未按期支付工程款，按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率(LPR)以逾期付款的金额为基数向卖方承包人计付逾期付款的违约金。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

# 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：工程质量、进度与安全文明生产不符合合同相关条款约定及本合同约定的其它违约情形。

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

（4）承包人违反通用条款第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

16.2.2承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期，详见《#3机组主机、小机ETS系统控制、信号电缆敷设技术协议》、《外包工程安全管理协议》。

16.2.3 因承包人违约解除合同

发包人按16.2.1项〔承包人违约的情形〕30天后承包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方协商。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无 。

# 17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后30天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

承包人应按国家强制标准及发包人要求，为其工作人员购买保险。

#### 20.争议解决

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向兰州仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

外包工程安全管理协议

发包方：华能平凉发电有限责任公司               （以下简称甲方）

承包方：                                       （以下简称乙方）

为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法律、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保工程发包方(下称甲方)与承包方(下称乙方)及第三方人身与设备的安全，保证电厂正常的生产经营秩序不受到破坏，特签订本“协议”。

1  通则

1.1 甲乙方各级人员，必须熟悉、执行华能集团公司《电业安全作业规程》(热力和机械部份)、(电气部份)；《电业生产事故调查暂行规定》；《电力设备典型消防规程》；《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)；《电力生产安全工作规定》；《电力安全监察规定》；以及各自企业安全技术管理规程、制度；特种作业必须持证上岗，上述规定以最新发布的版本为准。上述电力行业发布的规程、规定，乙方必须自购并组织学习。

1.2 凡违反本协议，或擅自从事未经双方认定的工作项目而发生甲乙方或第三方人身、设备意外，由违规方负全责。

1.3 凡违反本“协议”任一条款者，并造成后果者，应赔偿全部直接损失，并负相关的法律责任。乙方在施工过程中对甲方安全生产做出贡献的集体和个人,参照甲方的《安全生产奖惩管理规范》给予奖励。

1.4 甲乙方各级人员，必须熟悉、执行被检修设备、设施的检修规程与特种设备（如起重机械、炉膛活动架、电梯等）操作规程。

1.5本协议作为合同的附件与合同具有同等法律约束效力。

2 外包工程安全目标

2.1 杜绝重伤、死亡事故的发生；

2.2 安全隐患整改率必须达到100%，杜绝出现重大隐患；

2.3 不发生火灾事故，火险隐患整改率必须达到100%；

2.4 保证外包工程建设、检修或调试期间不损坏电厂设备、设施，不影响电厂正常生产运行。

3 甲方的安全生产职责

3.1 甲方应向乙方明示《外来人员安全管理规范》、《承包商安全管理规范》并要求其按制度执行。

3.2 乙方人员进厂监测前由甲方人员（环保监管中心）对乙方人员进行监测前安全交底，交待现场可能存在的危险因素及防范应急措施，交底的书面记录应经乙方负责人签字确认。

3.3 开工前，对有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤、人身伤害等危险或可能引起设备损坏事故的施工，用工部门应事先要求乙方在作业前进行危险点（源）辨识，制定出详细的施工安全技术措施，并经用工部门审查合格后实施，同时监督乙方实施的情况，并将施工安全技术措施交甲方安监部备案。甲方安全管理人员有权在施工过程中监督安全措施的执行情况。

3.4 甲方用工部门有责任向乙方提供安全的作业坏境。如工作现场附近存在带电、转动、移动设备或有毒有害、易燃、易爆等危险品，用工部门应向乙方做好技术安全交底，并同乙方一起做好隔离工作。在发电设备上施工，应办理断电、断水、断汽、防止机械转动、防止有害物质泄漏等安全隔离措施的手续，并向乙方交底。如有挖掘等涉及地下设施安全的，用工部门应将相关制度向乙方交底。

3.5 甲方工作联系人负责协助乙方工作负责人办理外包工作票或外包工作联系单，并经常到现场检查工作是否安全地进行，对于较复杂或危险性较大的工作，实行重点监督，及时纠正工作班成员的不安全行为。

3.6 凡工作中遇到有不同单位空间交叉作业或工序间有交叉配合作业的情况，甲方用工部门应协调有关施工单位共同制定安全技术措施，分工落实。

3.7 如需甲方提供施工器具，甲方应提供经检验合格的工器具并要求乙方对工器具进行安全检查，检查合格后方能使用，并办理借用手续。

3.8、甲方用工部门负责对乙方的工程项目配备的机械、工器具及安全防护设施、安全用具进行审查，确认是否满足安全施工需要。

3.9 甲方用工部门负责落实合同中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。

3.10 施工期间，甲方用工部门、安监部负责对乙方的施工现场和作业过程进行安全检查、监督管理和指导。对施工现场存在的违章指挥，违章作业现象，有权给予经济处罚和追究相关方的责任，并提出限期整改要求，对拒不整改，责令停工、整顿。

3.11甲方安监部负责对外包工程施工单位进行安全业绩计分考核和经济考核。

3.12甲方应将施工区域内存在的职业危害因素告知乙方，乙方应为作业人员配备相应的安全劳动防护用品。

4、乙方的安全职责

4.1 乙方安全资质承诺

4.1.1乙方应向甲方说明单位基本情况；出具“三证”：施工（营业）执照、资质证书、法人资格证书或法人代表委托书，其资格和签约权限应与所承包的工程相适应。承包单位必须以自己的设备、技术和劳力完成合同规定的任务，不准将承包的项目再转包。

4.1.2 乙方应提交与所承包的工程类似的施工业绩，在业绩中要注明三年内是否发生死亡及一次重伤三人以上的人身事故的记录。

4.2  乙方的安全管理责任

4.2.1 开工前施工单位必须组织向作业人员进行安全、技术交底，全体施工人员均须掌握工程特点及施工安全措施。作业人员应学习与工作有关的《电业安全作业规程》、《电力建设安全工作规程》等有关部分。

4.2.2 乙方有责任做好施工人员的劳动安全保护工作，包括劳动安全技能培训教育，劳动保护用具的发放及正确使用，作业环境的安全交底，确保施工过程中的人身安全。对于因乙方违反规章制度而引发的人身、设备事故，由乙方承担责任。

4.2.3 乙方安全管理人员应对施工人员进行必要的应急知识培训，必要时还应组织应急演练，确保各级人员掌握现场救护、防火常识。

4.2.4乙方应组织和督促施工作业人员做好防火、防触电、防人身伤害和防设备损坏、防失窃的安全工作。

4.2.5 乙方应为所有施工人员办理工伤保险或人身意外伤害保险，并报甲方备案。

4.3 乙方作业安全责任

4.3.1 乙方在工程施工全过程中，必须坚决贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格遵守甲方的各项规章制度和安全、消防规程。负责现场施工的安全管理，对承包设备、系统的安全及现场施工的安全负责。接受甲方的监督、管理、指导，对甲方提出需整改的问题和意见，应及时进行整改。

4.3.2甲方安全监督管理人员有权检查和监督承包单位的施工安全措施执行情况，有权纠正和制止违反工作票管理制度的行为和现象，有权纠正违章冒险作业和不安全行为并进行罚款。必要时可以暂时停止乙方的施工。

4.3.3 对于复杂和危险性较大的作业，如：可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧灼伤等容易引起人员伤害和设备事故的场所作业，乙方应在作业前进行危险点（源）辨识，制定出详细的施工安全措施、明确安全监护人，并经电厂相关专业审查合格后，交电厂安监部备案，方可办理相关施工手续。如在实际施工中由于乙方不执行安全措施造成不良后果，由乙方承担全部责任。

4.3.4 施工过程中必须爱护电厂的公用设施、道路、绿化、建筑物等，遵守电厂的文明施工规定，不得随意改动、移动、破坏和污染公用设施。如妨碍施工需要变动者，须在变动前得到电厂有关专业人员的批准和交底。施工中应注意保护埋入地下的电缆、管道和空中的电线、设备、建筑物。

4.3.5 施工人员不得随意碰动、开启、关闭电厂运行设备，不得随意接驳电源、气源、水源等。如须临时接驳，须经电厂有关人员批准，办理手续，明确正常及事故情况下的操作范围。如擅自动用，造成后果由乙方负责。

4.3.6 现场工作中施工作业人员不准擅自进入规定施工范围以外的设备运行区域，临时电源开关应带有漏电（触电）保护功能，用电设备外壳要有可靠的保护接地，电源搭接、撤除应由具有电工作业证人员进行。

4.3.7 施工作业过程中乙方工作负责人必须始终在现场进行施工作业监督、检查并督促施工作业人员认真执行甲方的各项安全生产规章制度和上级有关安全生产指示，制止违章作业，保障人身和设备安全。

4.3.8 生产现场等场所备有必要的消防设备，施工作业人员不得将消防设备移作他用；禁止在工作场所存储易燃物品等；使用可燃物品（如乙炔、氢气、油类、瓦斯、油漆等）的人员，必须熟悉这些材料的特性及防火防爆规则。

4.3.9 乙方负责人应及时掌握施工现场施工人员的心理状态、疲劳情况、思想情绪，合理调度安排。

4.3.10 现场待安装设备和施工机具应摆放整齐，定置管理，保持施工现场文明整洁，每天收工应做到工完料尽场地清。

4.3.11 乙方施工人员进入现场时，必须按照规范戴好安全帽，穿戴合格的劳动保护用品。在1.5米以上没有栏杆的脚手架上工作时，必须使用安全带。

4.3.12 施工前，乙方应对工作地点的周围环境进行检查，避开危险源。施工现场交叉作业时，必须做好安全隔离措施并相互联系协调好，防止落物伤人。

4.3.13 在容器内工作时，应做好防窒息、防触电等安全措施，容器外设专人监护。在潮湿的金属容器内工作时，有爆炸危险的场所（如煤粉仓、沟道内）、脱硫烟道系统等处工作时，行灯电压不得超过12V。

4.3.14 所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置。使用过程中，不准将接地装置拆除或对其进行任何工作。

4.3.15 使用电动工具时，严禁使用无漏电保安器的电源插座，所使用的电动工具须经绝缘检验并合格。因故离开现场暂停工作或遇到临时停电时，必须立即切断电源。

4.3.16 所有设备在封门和送电调试前，乙方工作负责人应认真检查，确认所有人员已撤出。

4.3.17 乙方施工人员在发现施工现场有直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或在采取可能的应急措施后撤离施工作业场所，并及时上报。对电厂管理人员、监理人员（如有监理人员）的违章指挥和强令冒险作业有权拒绝。

4.3.18 因施工需要开挖或打开的孔、洞、沟道以及临时拆除的平台栏杆，应设有临时护栏，夜间要装设红色警灯。

4.3.19 在进行爆破、吊装、拆除等危险作业时，乙方应安排有资质的人员进行操作并设专人在现场进行安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

4.3.20施工人员应了解施工区域的职业危害因素，正确使用和佩带劳动防护用品。

4.4  乙方施工机具的安全管理责任

4.4.1 凡乙方自带的施工机具，应经安全检验合格后方可使用。施工用大型电动、气动机具、压力容器、起重挖掘、安全用具等设备入厂前必须向甲方安监部登记备案。

4.4.2 乙方向电厂借用施工机具时，乙方应对其进行安全检验合格后双方办理出借手续；对于不合格的工器具，应禁止使用。归还时，乙方应保证所借机具完好。

4.4.3 乙方的施工人员对施工机械、工器具及安全防护设施的正确使用负责。

4.4.4 承包单位应使用满足工程需要、保证安全施工的机具及经上级有关技术部门检查合格的工器具及安全防护设施、安全用具，电厂一般不提供安全用具。如需要借用电厂的施工机具、工具、安全用具等，则必须由电厂和承包单位共同检查，承包单位负责验收工机具、工具、安全用具的完好性的安全性，使用过程中的安全责任由承包单位承担。

4.4.5 乙方的各类施工机械设备必须是正规厂家的产品，且具有相关合格证书，机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠。乙方必须向甲方提供起重机、塔式起重机、挖掘机、垂直升降机械等大型防护设施和大型机械设备合格证书、检验证明和设备技术数据、防护装置技术性能、设备履历档案以及防护设施支搭（安装）方案，其方案必须满足国家及有关部门规定。承包单位的施工人员对施工机械、工器具及安全防护设施的正确使用负责。

4.5  乙方机动车辆的安全管理责任

4.5.1 凡进入电厂施工的机动车辆必须执行电厂的《交通安全管理规范》，办理相关手续。

4.5.2 乙方必须保证进入厂区的机动车辆必须定期检查、保养，保证车辆安全性能完好，禁止车辆带病作业。

4.5.3 乙方的机动车应指定专人驾驶，驾驶人员必须持证驾驶，不得借证冒名顶替。违反规定者，电厂有权进行处理或处罚。施工过程中机动车不得驶入与工程无关的区域。在厂内行驶时，车速不得超过限速要求。

4.6  乙方有毒有害、易燃易爆物品安全管理责任

4.6.1  凡具有易燃、易爆、腐蚀、毒害、放射性的物品必须作为危险化学品进行专门管理，在使用、运输、储存危险化学品的过程中，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措施，接受电厂检查、监督。

4.6.2危险化学品保管、使用人员必须经过专门培训，并有相应的许可证件，熟悉其性质、危险程度、防护方法以及保管要求。

4.6.3 因施工需要带入现场的危险品必须向甲方综合服务中心进行登记，并按《危险化学品管理规范》妥善保管。危险化学品储存地点应设置明显安全警示标志，必须远离火源、电源。

4.6.4施工人员必须在有甲方人员允许和带领下方能进入危险区作业，不得随意动用危险品。作业前双方应共同做好安全措施。

4.7  乙方安全保卫管理责任

4.7.1 乙方应遵守《消防安全管理规范》、《外来人员安全管理规范》中相关规定。

4.7.2  进入电厂的施工人员必须经过甲方综合服务中心登记，发放通行证件，并在有效期间使用。离开电厂时应交回证件，不得将证件转借他人。

4.8  乙方事故处理责任

4.8.1如果发生因工伤亡事故、设备损坏事故和火灾事故，乙方应立即通知甲方的项目主管领导及安监部，向其报告事故的详情。同时，乙方必须积极组织抢救工作，采取相应的措施，保护好现场，如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照，为抢救提供必要的条件。

4.8.2乙方应会同甲方安监部进行事故调查。

4.9 职业危害因素告知

4.9.1乙方应按照《职业病防治法》等国家法律法规的要求，为从业者进行入职职业健康体检，并对体检结果的真实性负责。

4.9.2乙方承担的工程项目存在（高温、噪音、粉尘、有毒有害等）职业危害因素，安全协议签订后，视为乙方已知悉职业危害因素，并如实告知每一个从业者。

4.9.3乙方根据职业危害因素，为从业者配备必须的劳动防护用品。

5 安全考核

乙方如不认真履行合同及安全协议，出现安全技术措施落实不力、安全管理不到位，安全施工、文明施工有严重失控现象时，甲方有权责令其立即纠正、停工整顿，直至解除合同，并按照华能平凉发电有限责任公司《安全生产奖惩管理规范》及各项管理制度执行。

5.1 乙方责任造成的异常及以上不安全事件扣款规定

5.1.1 异常（未遂）每次扣款1000元至3000元。

5.1.2 二类障碍每次扣款5000元至10000元。

5.1.3 严重未遂每次扣款5000元至10000元。

5.1.4 设备一类障碍视情况每次扣款考核2-10万元。

5.1.5 由于乙方管理不到位、违反制度、作业失误等人为原因造成机组非计划停运者，每次考核5-10万元。

5.1.6 造成甲方或之外人员轻伤每人次扣款5-10万元。

5.1.7造成甲方或之外人员重伤每人次扣款10-20万元。

5.1.9 造成一般及以上事故，按照当地政府部门事故调查所确定的结果执行。

5.1.10上述乙方责任造成的异常及以上不安全事件还应赔偿受害方全部直接损失与相关的费用；甲方责任造成乙方的直接损失与相关的费用由甲方赔偿乙方。

5.1.11上述事项若发生在特殊时段，按照甲方规定从严处罚，直至解除合同。

5.1.12以上扣款的执行规定，对1-3条款及日常安全文明生产类、管理类等罚款，由甲方项目管理部门或安监部门开具《外包项目安全考核通知单》（格式见附件），被罚款单位按照考核通知单的要求，进行现金缴款，逾期3天未交纳者，按照三倍罚款金额在项目结算时扣除。其余罚款，在合同结算付款时直接从合同款中扣除。

5.2其他不安全情况扣款规定

5.2.1、对各类违章行为进行严惩，严格执行《华能平凉发电有限责任公司反违章管理规范》，外包人员发生违反安全管理红线的违章行为，每次考核所在外包队伍10000元。其余各类违章行为按照一类违章考核所在外包队伍5000元，违章人员强制清退出厂。二类违章者考核1000元，待岗培训5天。装置性违章视情况考核外包单位100-500元。

5.2.2、以上违反安全管理规定的处罚罚款，由安全监察部出具《外包项目安全考核通知单》（格式见附件），被罚款单位按照考核通知单的要求，进行现金缴款，逾期3天未交纳者，按照三倍罚款金额在项目结算时扣除。

5.2.3、其他违反华能平凉发电公司管理制度的，按照平凉发电公司管理制度处罚。

5.2.4、华能平凉电厂设立安全管理红线，下列行为视为触及红线：

严禁作业现场不戴安全帽；

严禁高空作业不按规定使用安全带、防坠器；

严禁无票作业或擅自扩大工作（操作）范围；

严禁操作票执行无监护、跳项操作，不执行唱票复诵；

严禁不按照规定投、退主保护；

严禁资质审查不合格或未经安全教育培训的人员进入现场作业；

严禁生产禁烟区域吸烟或未办理动火票进行动火作业；

严禁使用未经检验合格的脚手架和平台；

严禁不具备操作资格的人员操作或特殊工种无证操作；

严禁违章指挥、强令冒险

5.3项目竣工结算安全管理

5.3.1乙方应切实履行施工项目安全管理主体责任，甲方项目管理部门及安监部门对项目施工进行安全监管，项目竣工前应由办理《外包项目施工安全情况报告单》（格式见附件），经甲方项目管理部门及安监部门对项目安全情况进行签字评价，经乙方确认后，由甲方主管公司领导审核批准，报甲方合同管理部门开展结算工作。

5.3.2项目结算时若有考核（罚款），还需附相应的《外包项目安全考核通知单》。

6 安全管理协议期限

6.1本协议有效期限与工程合同书有效期限相同。

本安全协议书用于明确甲、乙双方在华能平凉发电有限责任公司外包工程中的安全职责，规范双方安全管理关系，防范事故的发生。双方必须依约执行，违反本协议而造成的事故由违约方承担相应责任和经济损失。本责任书不尽事宜通过双方协调处理，如遇有同国家和属地政府有关法规不符者，应按国家和地方政府有关规定执行。

附件：外包项目施工安全情况报告及考核单

华 能 平 凉 发 电 有 限 责 任 公 司

外 包 项 目 施 工 安 全 情 况 报 告

| 项目名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目实施时间 | 年 月 日至 年 月 日 |
| 项目实施过程安全情况评价 | 项目实施过程安全情况评价： |
|  | 考核情况（若有需附外包安全考核单，过程中已上交财务的罚款不列入）： |
|  | 考核金额： 大写 ： |
|  | 项目实施部门主任: 项目实施部门专工（主管）: |
| 项目安全情况综合评定 | 项目安全综合评定： |
|  | 考核情况（若有需附外包安全考核单，过程中已上交财务的罚款不列入）： |
|  | 考核金额： 大写 ： |
|  | 安监部主任: 安监部专工: |
| 施工单位确认 | 项目负责人： |
| 主管公司领导 |  |
| 本审批单适用于外包工程类项目竣工结算时使用，具体规定见《外包项目施工安全管理协议》。 |

华 能 平 凉 发 电 有 限 责 任 公 司

外 包 项 目 安 全 考 核 单

编号（格式）：（考核部门）xx（年）xx（月）xx （序号）日期：    年   月   日

| 被考核单位 |  | 签 收 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核依据 |  |
| 考核原因 |  |
| 提出部门 | （章） | 审 核 |  | 批 准 |  |
| 考核方式 |  | 考核金额（大写） |  |
| 备注：收到通知后在三个工作日内向平凉发电有限责任公司财预部交纳考核款，逾期按三倍扣罚工程进度款。 |

本表一式三份，公司财预部、提出部门、承包商各存一份。

签字页

甲方签章                                    乙方签章

法人代表（或委托代理人）                   法人代表（或委托代理人）

安监部负责人                               乙方项目负责人

第五章 采购需求

无

响应文件格式

2020年#3机组主机、小机ETS系统控制、信号电缆敷设项目采购

响 应 文 件

采购编号： X21320110035

供应商：	        （盖章）

日  期：    年   月   日

目  录

一、授权委托书

二、报价部分

三、商务部分

四、技术部分

## 一、授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改        采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                   。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）签字。

供应商：（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：（签字）

委托代理人：（签字）

年       月       日

注：如供应商法定代表人参加采购行为，只需附其身份证复印件。

## 二、报价部分

1.报价说明

1.1 本说明应与供应商须知、合同条款等文件一起参照阅读。

1.2 除合同另有规定外，报价应包括供应商为完成本合同规定的工作所承担的全部费用，包括成本、税金、利润等，并考虑了应由供应商承担的义务、责任和风险所发生的费用。

2.响应报价表

2.1报价汇总表（格式）

报价表

单位：人民币元

| 序号 | 项目 | 报价（元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020年#3机组主机、小机ETS系统控制、信号电缆敷设（3块） |  | 报价为含税价税率13 % |
| 2 | 合计 |  |  |
| 大写： 元整，含13%增值税。 |

供应商名称：   （盖章）

年     月     日

2.2分项报价表

格式自拟。

三、商务部分

商务部分摘要表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 股权结构 | XX：A%； YY：B%； |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 项目经理 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 高级职称人员 |  |
| 营业执照号 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 注册资本金 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 技工 |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |
| 类似业绩列表 |  |
| 备注 |  |

后附企业法人营业执照副本、资质证书、安全生产许可证、类似业绩合同扫描件等资料影印件。

供应商全称：      （盖章）

日     期：

## 四、技术部分

供应商根据采购需求自行编制，格式自拟。

投标方提供技术内容与招标方要求如有差异，请填写差异表，如不填写，则视为完全响应。

技术差异表

| 序号 | 招标文件 | 投标文件 |
| --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |